麒麟 OS Agent Memory Data v4.1

新人 + AI 闭环执行 SOP

在 v4 Runbook 上补齐 Q1–Q8 Closure：先闭环，再启动正式 5 天

| 项目 | v4.1冻结口径 |
| --- | --- |
| 适用团队 | Data-A / Data-B / Data-R 三人数据团队；与主仓 Main A-E 完全独立 |
| v4.1新增 | Legacy真实盘点、Seal撤销重封、P2-A工具引导、主仓KB/Runtime Gate、旧40衔接、动态配额、人工独立性 |
| 正式目标 | 785 Gold + 400 Memory KB；35 Gold-eligible Runtime Sessions；45 Runtime scripts pool |
| Legacy口径 | 先盘点得到 Legacy-N；只有 Data-R 签 LEGACY_SET_FROZEN 后才进入重资格 |
| Calibration | PR31旧40默认 HISTORY_ONLY；v4.1从 Admission PASS 中 fresh 抽40 |
| 双盲 | A/B必须两个不同人工；R第三人；AI无法替代任意一个人工角色 |
| 时间模型 | Closure/Tooling未完成时不启动正式5天时钟；5天内仍按6h/人/天+2h缓冲 |
| 主仓依赖 | M1 Contract / M1-KB / M2 RC / M3 Runtime 显式 PASS；未PASS只做安全并行任务 |

本版直接吸收《v4三文档覆盖度检查_20260905.md》提出的 Q1–Q8。v4 的语义规则、Admission、双盲、Reviewer、Runtime、Split/Seal 主体保留；v4.1 重点修复“开始之前到底缺什么、旧资产到底是哪批、外部依赖不到怎么办、AI是否能代人”等落地歧义。

# 0. v4.1 与 v4 的关系

| v4已有 | v4.1保留 | v4.1新增闭环 |
| --- | --- | --- |
| Legacy REUSE/REWORK/RELABEL/DROP | 保留四分类和G1-G5 | 先Inventory冻结Legacy-N，不再先假设265 |
| Seal/Hash/Release | 保留 | 增加REVOKED代次与不可覆盖历史 |
| 目标脚本接口 | 保留 | 正式5天前必须验证真实存在/实现P2-A |
| 400 KB / 35 Runtime | 保留 | 增加主仓M1-KB/M2/M3硬依赖和Fallback |
| 40 Calibration | 保留 | 旧PR31 40默认HISTORY_ONLY，fresh抽40 |
| 785目标 | 保留 | 按Legacy accepted动态抵扣，自动算新缺口 |
| A/B/R+AI边界 | 保留 | 明确三个不同人工；AI不能补成第二标注者 |

# 1. Closure Layer：正式5天时钟启动条件

C0 Human Independence PASS
 -> C1 Legacy Inventory FROZEN
 -> C2 Existing Seal Audited / revoked if needed
 -> C3 P2-A Tooling READY
 -> C4 PR31 trial40 = HISTORY_ONLY / fresh40 plan
 -> C5 Main dependency plan registered
 -> Data-R Closure Freeze
 -> START FORMAL DAY 1

Closure 不等于必须等所有主仓 Runtime 完成才开始数据工作。它要求的是：依赖状态和安全并行路径明确。
M1 最晚在 D1 10:30 PASS。M1 PASS 前只允许不依赖 production business truth 的 safe tasks；
若 D1 10:30 仍未 PASS，相关 production Gold 工作 STOP/BLOCKED_MAIN_CONTRACT。
M1-KB/M2/M3 按各自 deadline 推进，未绿部分继续 BLOCKED，不得伪造。

| Gate | Primary evidence | Supporting evidence | Signer |
| --- | --- | --- | --- |
| C0 | independence_manifest.json | - | Data-R |
| C1 | legacy_inventory_v4_full.jsonl | legacy_inventory_v4.json (summary) | Data-R |
| C2 | seal_audit_v4.1.json | seal_revocation_record.json / leak_registry_patch.json / reseal_plan.json | Data-R |
| C3 | tooling_bootstrap_report.json | P2-A PR / tests | Data-B + R |
| C4 | trial40_reuse_audit.json | leak evidence | Data-R |
| C5 | main_dependency_gate.json | interface package refs | Data-R |

# 2. Q1：Legacy-N 先盘点、后返工

v4.1 不再把“265”当成事实输入。265 可以成为盘点结果，但不能成为盘点前提。

| Inventory字段 | 用途 |
| --- | --- |
| repo_ref / file_path / file_sha256 | 确认来自哪一版本、哪一文件 |
| layer / split | 区分 interim/processed/gold 与 dev/reg/sealed |
| line_no / sample_id | 保证可回溯到精确记录 |
| task_type / source | 用于按任务动态配额 |
| sample_fingerprint | 去重/泄漏/重封 |
| label_exposed | 决定 ANY 或 DEV_REG_ONLY |
| template_family | 防模板族跨split和过度集中 |
| inventory_status | IN_SCOPE / OUT_OF_SCOPE / DUPLICATE_FILE |

Data-R 只有在所有 IN_SCOPE 行确认后才能签 `LEGACY_SET_FROZEN`。然后才运行 Legacy Requalification。若最终 N=265，后续可继续称 Legacy265；若不是，则全部文档/统计使用真实 N。

# 3. Q2：旧 sealed 污染的撤销/重封

seal-v1 ACTIVE
   |
   | audit finds leak/template contamination
   v
seal-v1 REVOKED
  + keep old SHA/split/reason
  + register exposed fingerprints
  + samples NEVER return to sealed
   |
   v
new admitted fresh pool
   |
   v
seal-v2 PENDING_REVIEW
   |
 Data-R approval
   v
seal-v2 ACTIVE / APPROVED

已暴露旧 sealed 样本并不一定必须从整个项目删除。若来源、语义、证据仍有效，可重新经过 G1-G5 后进入 dev/regression；但它的 `split_eligibility=DEV_REG_ONLY`，永远不能重新洗牌回 sealed。

# 4. Q3：P2-A Tooling Bootstrap

v4中的脚本名在 v4.1 中被视为目标接口，而不是默认已实现的事实。正式5天时钟之前先执行 Tooling Bootstrap。

| 脚本 | 最低能力 | 硬要求 |
| --- | --- | --- |
| preflight.py | 环境/接口/版本检查 | 明确BLOCKED_* |
| inventory_legacy.py | 盘点+hash | 不重复计算同一样本 |
| provenance_resolver.py | raw locator/license/source | 0 unresolved才PASS |
| dedup_scan.py | exact/near/template/source | exact=0；>0.85送审 |
| leakage_scan.py | 内容/evidence/raw/template fingerprint | leak=0 |
| admission_gate.py | G1-G5汇总 | 任一FAIL阻断 |
| build_blind_packets.py | fresh双随机包 | 剥离答案/peer/R决定 |
| validate_labels.py | 结构校验 | 不得推断答案 |
| disagreement_report.py | 差异聚类 | 不得生成final_label |
| runtime_import.py | actual trace解析 | 缺证据fail-closed |
| split_grouped.py | group split | 0 group跨split |
| seal_release.py | hash/revoke/reseal/manifest | 保留seal generation历史 |

任何工具不存在时，AI必须返回 NEEDS_IMPLEMENTATION。最小实现通过单测、幂等、raw只读、fail-closed后才进入流水线。人工临时替代仅允许处理单个P0阻塞，且必须留下同等证据，不能长期成为默认流程。

# 5. Q4/Q5：主仓 KB 与 Runtime 依赖

| Gate | 最晚 | PASS内容 | 未PASS时 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 Contract | D1 10:30 | Canonical FROZEN；enum/scope/alias/unknown policy/main commit | 禁止正式Gold业务真值；只做Inventory/Prov/候选草案 |
| M1-KB | D2 12:00 | knowledge_id/version/status/user/scope/import schema FROZEN | Retrieval只用local_candidate_id；禁止伪造production knowledge_id |
| M2 Data RC | D3 12:00 | 主仓能导入小RC并给可解释结果 | 正式跨仓RC阻塞；本地标注可继续 |
| M3 Runtime | D3 18:00 | Frozen Build+Kylin snapshot+runner+trace/side-effect路径 | 35 Runtime/125 Tool/35 E2E=BLOCKED_EXTERNAL |

M3不绿并不自动让整个Data v4.1失败。625条非Runtime Gold、400 KB、所有数据治理和标注仍可继续；只是160条Runtime Gold不能被写成完成。这样外部依赖被显式隔离，不会逼施工人员制造假证据。

# 6. Q6：旧 PR31 40条如何衔接

v4.1采用最保守且最机械的规则：旧PR31的40条默认为 HISTORY_ONLY，不直接进入新的正式Calibration。

| 旧40可做 | 旧40默认不能做 |
| --- | --- |
| guideline regression | 新v4.1正式Kappa样本 |
| 工具回归 | sealed_test候选 |
| 历史差异比较 | 作为fresh blind的默认来源 |
| leak registry/fingerprint来源 | 证明A/B独立性的正式证据 |

正式v4.1 Calibration从Admission PASS中新抽40。只有能够严格证明旧40从未暴露任何标签/答案且符合全部v4.1规则时，Data-R才可批准例外迁移；默认不走这个例外。

# 7. Q7：Legacy与785的动态联动

Legacy不再与785目标并列计算。完成重资格后，每类任务自动抵扣。

for each non-runtime task:
  accepted_legacy =
    REUSE/REWORK/RELABEL
    AND requalification_status == 完成

  new_needed = max(target - accepted_legacy, 0)
  candidate_needed = ceil(new_needed * 1.30)

Tool Result / E2E:
  accepted_legacy = 0
  # static legacy cannot offset runtime truth

| 任务 | 正式目标 | Legacy可抵扣 | 候选规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| Preference | 225 | 是 | 缺口×1.30 |
| Retrieval Query | 175 | 是 | 缺口×1.30 |
| Conflict | 125 | 是 | 缺口×1.30 |
| Forgetting | 100 | 是 | 缺口×1.30 |
| Tool Result | 125 | 否 | 由真实Runtime事件产生 |
| E2E | 35 | 否 | 由Gold-eligible session产生 |
| Memory KB | 400 | 独立对象 | 候选池约520 |
| Runtime Gold-eligible sessions | 35 | 否 | 准备45个script，执行直到35个eligible |

# 8. Q8：人工独立性是硬治理门槛

| 场景 | 正式双盲 | 是否计正式Gold | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data-A/Data-B为两个不同人工，Data-R第三人 | PASS | 是 | 正常流程 |
| 同一人工兼任A+B | FAIL | 否 | 第二人工重新独立标 |
| 同一人工开两个AI会话当A/B | FAIL | 否 | AI会话不等于独立人工 |
| AI当B，人当A | FAIL | 否 | AI不能补人数 |
| Reviewer提前给A/B答案 | FAIL | 否 | 样本CONTAMINATED，加入泄漏registry |
| A/B互看标签后修改 | FAIL | 否 | 换fresh样本或独立重标 |

这个 Gate 不存在 Reviewer 豁免为“正式双盲”。如果现场只剩一个人工，允许做 SINGLE_REVIEW / AI_ASSISTED_SINGLE_REVIEW，但必须明确标 UNVERIFIED，不能混入正式双盲 Gold。

# 9. Legacy-N Requalification 机械决策树

1 provenance_resolvable?
  NO -> DROP(PROV_UNRESOLVED)
  YES -> 2

2 leak_match?
  YES -> DROP(LEAK_EXPOSED)
  NO -> 3

3 exact_duplicate?
  YES -> DROP(DEDUP_EXACT)
  NO -> 4

4 task_semantic_valid?
  YES -> 5
  NO -> valid_negative_or_boundary?
          YES -> RELABEL
          NO -> DROP

5 annotatable?
  NO -> deterministic_evidence_fix?
          YES -> REWORK
          NO -> DROP
  YES -> 6

6 schema_complete?
  YES -> REUSE
  NO -> deterministic_fix?
          YES -> REWORK
          NO -> NEEDS_HUMAN_REVIEW

7 if label_exposed:
  split_eligibility = DEV_REG_ONLY
else:
  split_eligibility = ANY

# 10. v4语义与Admission规则（保持不变）

| 任务 | 核心判定 | 正式Gold最低要求 |
| --- | --- | --- |
| Preference | 未来持续性 vs 本次约束 | scope/key/value/evidence/status；普通请求不可长期化 |
| Retrieval | Query绑定frozen KB/qrel | relevant_ids/version/user/status/scope可复现 |
| Conflict | 先判能否同时成立 | left/right evidence + conflict_basis + time/version |
| Forgetting | 删对且不误删 | inventory + target_ids + must_keep + checkpoints |
| Tool Result | 真实Runtime | trace + actual status + side-effect evidence |
| E2E | 真实多step场景 | steps + memory state + response + checkpoints + trace |

| Admission | PASS标准 | 阈值 |
| --- | --- | --- |
| G1 Provenance | raw/source/license/version/locator或generation manifest完整 | unresolved=0 |
| G2 Semantic | 符合任务矩阵或明确合法负例 | 人工100%确认 |
| G3 Annotatable | 只看context+evidence即可独立判断 | ambiguous=0 |
| G4 Diversity | 无exact dup；near已审；template/source不过度集中 | similarity>0.85送审；单template>25% FAIL |
| G5 Leakage | ID/content/evidence/raw/template无泄漏 | unresolved leak=0 |

# 11. Fresh Calibration / Bulk / Reviewer

Fresh 40 Admission PASS
 -> context_A(seed_A)
 -> context_B(seed_B)
 -> A independently labels 40
 -> B independently labels 40
 -> lock submissions
 -> Data-R computes Kappa
 -> Kappa >= 0.70?
      YES: freeze guideline
      NO : stop Bulk -> fix guideline -> backtrack/relabel

| 规则 | 值 |
| --- | --- |
| Bulk微批 | 25条 |
| WIP | <=2未完成批/人 |
| 目标耗时 | <=60min/25条/人；连续2批>90min触发效率排障 |
| 分歧绿线 | <=12% |
| 分歧红线 | >20%停该任务族 |
| 同规则错误 | >=3条 -> STOP_THE_LINE_GUIDELINE_DEFECT |
| Reviewer窗口 | 12:15 / 16:45 |

# 12. Runtime35：由45个脚本池保障35个Gold-eligible session

v4.1把“35个session必须一次成功”改成“准备45个脚本，执行直到35个session满足Gold evidence”。仍保持最终配额为125 Tool Result +35 E2E。

session eligible iff:
  M1 PASS
  M2 PASS
  M3 PASS
  frozen_build_hash matches
  trace/tool_call_id present
  actual status evidenced
  required side effect evidenced
  E2E checkpoints complete
  no critical data leak

脚本失败、环境异常、证据缺失都保留 attempt 历史，但不计Gold；可切换备用script继续，禁止人工改状态凑配额。

# 13. Split / Seal / Reseal

Gold目标仍为 dev≈393 / regression≈157 / sealed≈235，但必须按 group_key 整组切分。`DEV_REG_ONLY`样本不允许进sealed。

group_key = hash(
  user_id,
  conversation_or_session_id,
  scenario_family,
  source_group
)

constraints:
  same group -> one split only
  same exposed fact/template -> never sealed
  revoked sealed fingerprints -> leak registry
  new sealed generation -> new hash + manifest

# 14. 正式5天时间线（Closure/Tooling完成后才计时）

| Day | Data-A | Data-B | Data-R | 关键Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Legacy语义+Pref/Conflict/Forget候选 | Legacy机器审计+KB/Retrieval候选 | 核验Closure freeze+C1 frozen inventory ref；执行M1 Gate；监督P10/P11 requalification；fresh40 pool planning(不提前抽blind) | M1 D1 10:30 PASS |
| D2 | fresh40 A + Bulk Wave1 | fresh40 B + Bulk Wave1 + KB QA | Kappa/裁决/Guideline freeze | Kappa>=0.70 |
| D3 | Bulk主体 | Bulk主体+Runtime dry-run | M1-KB/M2/M3检查、裁决 | M3决定D4 Runtime |
| D4 | 完成动态Gold缺口+Runtime语义核验 | 若M3绿执行45脚本池直到35eligible | 全量裁决；16:45生产冻结 | 普通生产停止 |
| D5 | 语义QA/回溯/文档 | 机器QA/复现/release构建 | Split/Seal/Reseal/Hash/APPROVED | 全部P0 PASS |

每人每天仍只预排6h，另保留2h。Closure和P2-A若未完成，不应挤进这90h计划里，否则20%–30%缓冲会被提前消耗。

# 15. Stop-the-Line v4.1

| 编号 | 触发 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| C1 | Legacy集合未FROZEN | 禁止Legacy重准入/动态配额 |
| C2 | 旧sealed污染但未REVOKE | 禁止生成新正式sealed |
| C3 | 关键脚本NEEDS_IMPLEMENTATION | 先P2-A，不得伪装自动化 |
| C4 | 人工独立性FAIL | 正式双盲Gold=0，需重新独立标注 |
| S1 | M1 Contract未FROZEN | 禁止正式业务真值 |
| S2 | Kappa<0.70 | 停止Bulk |
| S3 | 25条批次分歧率>20% | 停止该任务族 |
| S4 | 同规则错误>=3 | 修规则并回溯 |
| S5 | Provenance/exact dup/leak>0 | 整批FAIL |
| S6 | M3/Runtime证据不足 | Runtime Gold BLOCKED_EXTERNAL |
| S7 | D4 16:45仍大量普通生产 | 停止扩量，D5只补P0 |

# 16. Definition of Done

| 对象 | v4.1 DoD |
| --- | --- |
| Closure | Q1-Q8均PASS或外部依赖按规则BLOCKED且不伪造；正式5天启动条件满足 |
| Legacy-N | 真实集合已冻结；每个IN_SCOPE样本有完成的Human Decision；暴露样本split eligibility明确 |
| Quota | Accepted Legacy只统计完成项；每任务新缺口/候选需求自动计算 |
| Tooling | 最小12工具真实存在或有明确人工替代证据；关键工具通过单测/幂等/raw只读 |
| Calibration | fresh40；两个人工A/B；Kappa>=0.70；旧PR31 40为HISTORY_ONLY |
| Bulk | 正式785 Gold目标按动态缺口补齐；A/B独立双标；100% disagreement由R人工裁决 |
| KB | 400条；production binding只有在KB Contract FROZEN后完成 |
| Runtime | 35 Gold-eligible sessions；125 Tool +35 E2E证据完整；失败attempt保留 |
| Seal | 旧污染seal REVOKED可追溯；新generation不含已暴露fingerprints；hash/read-only完整 |
| Release | Data-R签 DATA_RELEASE_v4.1=APPROVED；主仓只消费批准release |

# 17. 配套文件

《麒麟OS_Agent_Memory_Data_v4.1_新人AI闭环施工台账.xlsx》：Closure Q1-Q8、Legacy Inventory、动态配额、Seal撤销、P2-A Tooling、主仓Gate、五天施工、Dashboard。

《麒麟OS_Agent_Memory_Data_v4.1_AI_Prompt_Pack.md》：新增 P01-P06，保留并更新 P10-P99。

v4.1 替代 v4 作为当前施工基线；v4 文档可以保留为历史版本，但不应再单独指导新人开工。