# 麒麟 OS Agent 记忆模块数据包 v2.0 重建计划（修订版）

编制日期：2026-08-31

状态：修订版（相对《v2.0 重建计划》2026-08-31 原稿）

依据：《麒麟 OS Agent 记忆模块数据查找选型与质量审计指导手册》v1.0（2026-07-29）

参考：数据包 v1.0（2026-08-07）Gate 执行偏差复盘；数据包 v2.0 重建计划原稿

修订说明：本版修正原稿与手册不一致处、补足标注人力、知识检索、数据质量、数据卡/许可、评测复现等缺口，并核对全部复用资产数字。凡与手册冲突之处，一律以手册为准。

## 〇、修订要点（相对 v2.0 原稿）

| # | 修订项 | 原稿 | 修订后 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 切分比例 | dev/regression/sealed = 70/10/20 | 50/20/30，与手册一致 | 手册 7.8 |
| R2 | 标注人力 | 2 标注 + 1 裁决，6~8 天 | 3~4 人（含 2 独立标注 + 1~2 裁决/抽查），或按手册降量到区间下限；双标覆盖 100% | 手册 7.7 / 10.3 M5 |
| R3 | 端到端 / Tool Result 口径 | 虚拟机不可用→受控模拟替代 | 模拟/合成仅作候选草稿；sealed_test 只接受麒麟虚拟机真实回放样本 | 手册 2.1 / 1.2 / 7.7 |
| R4 | 知识检索 | 一句带过"构建 OS 域知识库" | 拆分为"知识库建设（600~1000 条）+ 查询集（300~400）"两个子任务，各自验收，引用完整性校验 | 手册 2.3 / 7.3 |
| R5 | 数据质量修复 | 未提及 | 修复 timestamp 非法格式、模板族过少、双标缺失、kb 引用悬空 | 手册 6.1 / 6.6 / 7.8 |
| R6 | 标注阈值 | "Cohen's Kappa 或团队阈值"（未量化） | Kappa ≥ 0.7（关键类别 ≥ 0.75）；每类模板族 ≥ 8 族 | 手册 6.6 / Gate 8 |
| R7 | 评分维度 | 自列 6 项 | 直接复用手册附录 B 十项 100 分制 | 手册 4.2 / 附录 B |
| R8 | 复用资产数字 | 16 份 review / 28 个证据 | 26 份 review（13×2）、42 个证据文件，附核对表 | 实测数据包 |
| R9 | 数据卡 / 许可 | 未提 | 每子集附完整数据卡 + 包级 License 声明 + 枚举字典与 schema 校验 CI | FAIR R1 / 手册 11.1 |
| R10 | 评测复现 | 延迟提到 P50/P95/P99 | 补 LLM Judge Prompt/模型版本/温度/多次运行、索引配置、冷热启动记录 | 手册 6.4 / 11.2 |

## 一、目标与交付物

按手册 2.3 节首版封存目标交付六类记忆 Gold 数据。规模以区间下限为保底（R2），宁少勿假。

| 子数据集 | 目标规模 | 最少困难样本 | 硬性覆盖要求 | 模板族下限（R6） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏好提取 | 400~500 条 | ≥25% | 显式/隐式、临时/长期、局部/全局、更新/撤销、低置信、敏感不存储 | ≥8 族 |
| 知识检索 | 300~400 查询 + 600~1000 条知识 | ≥30% | 每查询含 relevant_ids 与困难负样本；全部引用可解析到知识库条目 | ≥8 族 |
| 冲突处理 | 200~300 组 | ≥35% | 按冲突类型均衡（时间/作用域/来源/知识版本/安全），不可只做"新覆盖旧" | ≥8 族 |
| 精准遗忘 | 150~250 条 | ≥30% | 同时标记应删与必须保留；含即时/重启/全量重建残留检查 | ≥8 族 |
| Tool Result | 200~300 条 | ≥30% | 失败/取消/超时/部分成功合计 ≥40%；封存样本必须真实回放 | ≥8 族 |
| 端到端会话 | 50~80 个 | ≥40% | 至少一半含跨会话或多事件链；封存样本必须麒麟虚拟机真实生成 | ≥5 族 |

规模调整原则（手册 2.3 注）：时间/人力不足时优先降数量，不降标注质量、场景覆盖与封存独立性。宁可交付 300 条可靠 Gold，也不要 3000 条未经核验的合成数据。

保底口径：每类按区间下限交付（偏好 400 / 查询 300+知识 600 / 冲突 200 / 遗忘 150 / Tool 200 / 端到端 50），合计约 1900~2400 条。

## 二、相对 v1.0 的改进红线

Gate 纪律：v1.0 在 Gold 仅 265 条、全部未人工双标时就切分封存，属"带病推进"。本版：每阶段 Gate 未获 Reviewer 人工确认不得进入下一阶段；切分封存只在数据量达到目标后执行一次。

License 证据先于数据：v1.0 曾出现 8 个数据集"License 待核验"仍推进。本版：任何数据下载（含样本）前，先存档该数据集许可/条款原文证据并获 Reviewer 标记。

先定标再量产：v1.0 自建候选由 AI 单方生成、无试标。本版：先 30~50 条试标修订标注手册，达成 Kappa ≥ 0.7 后才允许规模化标注。

（新增）真实回放进封存：端到端与 Tool Result 的 sealed_test 样本必须是麒麟虚拟机真实回放产物；受控模拟只能进入候选草稿。

（新增）数据质量硬校验：timestamp 一律 ISO-8601 合法格式；processed 样本全部可溯源 raw_id；知识检索全部 relevant_ids/hard_negative_ids 可解析到知识库条目；模板族与分布统计随包交付。

## 三、可复用资产（附核对表，2026-08-31 实测）

说明：原稿写"16 份 review / 28 个证据"。实测为 13 个数据集 × 2 = 26 份审查报告，evidence/source/ 下共 42 个文件。本表为最终清单，迁移前逐项打勾。

| 资产 | 数量/说明 | 实测 | 可直接复用 | 需人工复核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据集登记卡 | dataset_registry.csv | 13 条 | ✓ | License 列为"待核验"的条目需逐卡人工复核（locomo/msmarco/personachat 等） |
| 来源审查报告 | evidence/source/*/source_review.md | 13 份 | ✓（结构） | 结论需 Reviewer 批准 |
| License 审查报告 | evidence/source/*/license_review.md | 13 份 | ✓（结构） | 3 个遗留问题需裁决（见阶段 3） |
| 官方证据存档 | evidence/source/ 全部文件（README/LICENSE/HTML/PDF） | 42 个 | ✓ | DailyDialog 下载被安全软件拦截，需人工核验后重下 |
| 脚本全套 | download / convert / split / validate / evaluate | 存在 | ✓ | 新增 scripts/audit（样本审计+敏感扫描），原稿目录已有 |
| LongMemEval cleaned | oracle 500 题 | 500 | ✓（原料） | 需重新审计并按 OS 场景抽取子集 |
| LongMemEval-V2 | questions 451 条 | 451 | ✓（原料） | 需重下中断的轨迹文件 |
| MultiWOZ 2.2 | dev 512 段 | 512 | ✓（辅助/负样本） | 不直接评偏好/遗忘 |
| T2Ranking | dev 24,832 查询 + 118,933 qrels | 实测一致 | ✓（困难负样本方法参考） | 卡片声明效力待裁决 |
| StableToolBench | 官方样例 5 文件 | 存在 | ✓（样例） | 需改造成 Tool Result 状态与持久化标签 |
| BPMN 2.0 | 官方规范 PDF | 存在 | ✓（结构参考） | 是标准，不直接写入评测 |

网络路由经验：直连超时；gh-proxy.com（GitHub raw 代理）与 hf-mirror.com（HF 镜像）可用；trec.nist.gov 与 microsoft.github.io 可直连；yanran.li 有反爬。

## 四、阶段计划（12 步，含 Gate 与耗时）

每个 Gate 判定标准直接引用手册对应章节；未获 Reviewer 书面批准不得进入下一阶段。

### 阶段 0：工作区初始化（0.5 天）

动作：按手册第 9 章建目录（见第五节）；初始化 dataset_registry.csv；确认分工：Data Owner 1 名、Reviewer 1 名、标注员 A/B、裁决人（可由 Reviewer 或第三人担任）、数据工程师 1 名。

产出：空数据包骨架 + 分工表。

Gate 0（手册）：目录可用、负责人明确、raw 目录只读/不直接修改。

### 阶段 1：需求—数据映射（0.5 天）

动作：比赛六项指标逐一映射到子集与可计算指标（偏好 F1≥85%、检索 Recall@K≥85%、冲突准确率≥88%、遗忘删除正确率+残留率=0、Tool Result 状态准确率、端到端完成率+延迟 P50/P95≤500ms）。

产出：reports/requirement_data_mapping_v2.md（由 v1.0 版修订）。

Gate 1（手册）：每项要求至少对应一个子集和一个可计算指标。

### 阶段 2：候选查找与登记（0.5 天，大部分复用）

动作：迁移 13 张登记卡；每类任务确认 ≥2 候选；按附录 C Prompt 02 检索补漏（如需）。

产出：更新后的 dataset_registry.csv。

Gate 2（手册）：所有候选有正式名称、版本线索、官方来源和任务说明。

### 阶段 3：来源/版本/License 核验（1 天）

动作：迁移 26 份审查报告 + 42 个证据文件；Reviewer 人工逐卡批准。重点裁决三个遗留问题：

T2Ranking 卡片声明效力；

ToolBench 附加声明与 Apache-2.0 的张力；

LoCoMo/DailyDialog 非商业条款在参赛场景的适用（建议咨询指导老师）。

产出：每张登记卡标注"允许试用 / 需确认 / 淘汰"。

Gate 3（手册）：Reviewer 明确标记，未通过不得下载完整数据。

### 阶段 4：小样本下载与审计（1 天）

动作：对"允许试用"候选每集下载 50~100 条（镜像路由：gh-proxy / hf-mirror；重下 v1.0 中断的 LongMemEval-V2 轨迹文件）；跑 scripts/audit/sample_audit.py；执行敏感扫描（个人信息、凭证）；人工抽检标签可解释性；核验 DailyDialog 下载包被拦截问题。

产出：每集 audit 报告 + 敏感扫描日志。

Gate 4（手册）：样本可解析、标签定义可理解、人工抽检通过、未命中否决项。

### 阶段 5：评分与选型（0.5 天）

动作：按手册附录 B 十项 100 分制独立评分（R7），数据负责人与 Reviewer 各自打分后对差异讨论并记录。

产出：评分表 + 选型结论（核心 ≥80、补充 65~79、不采用 <65）。

Gate 5（手册）：核心/补充阈值达标，批准人签字记录。

### 阶段 6：正式下载与冻结（0.5 天）

动作：只下载选型通过的子集（T2Ranking/DuReader 二选一、LongMemEval cleaned、StableToolBench 等）；生成 SHA256 冻结清单；记录下载命令与时间。

产出：data/raw/ 定稿 + sha256sum.txt + download.log。

Gate 6（手册）：再次下载可得到同一版本；文件数量和哈希完整。

### 阶段 7：Schema 转换（0.5 天）

动作：跑 scripts/convert/convert_to_schema.py，统一到麒麟 Memory Gold schema（sample_id / task_type / input / gold / evidence / source / raw_id 等）；修复 v1.0 的 timestamp 非法格式（如 2026-07-202T10:00:00 → 2026-07-20T10:00:00）；保留 raw_id 追溯链。

产出：data/processed/ 各任务 jsonl + 枚举字典（见第九节）+ schema 校验报告。

Gate 7（手册）：每条 processed 样本可追溯到 raw_id；转换无静默丢失；timestamp 全量合法。

### 阶段 8：自建 Gold 标注（8~10 天，关键路径）

8.1 试标（1 天）

每类先标 30~50 条（两人独立、禁止先讨论答案）→ 计算 Cohen's Kappa（阈值：总体 ≥0.70、关键类别 ≥0.75）→ 汇总分歧修订标注手册 → 未达标回到本步，禁止带病量产（R6）。

8.2 规模化生成候选（3~4 天，AI 辅助 + 人工筛选）

偏好提取：LongMemEval haystack_sessions 改造 + 麒麟虚拟机真实会话 + 受控模拟（重点覆盖更新/撤销/隐式/作用域/敏感）→ 400~500 条；≥8 模板族。

知识检索（R4，拆两个子任务）：

知识库建设：构建 OS 域知识库（麒麟手册、应用元数据、系统设置说明）600~1000 条，每条含 source/version/valid_from/valid_to/supersedes/sensitivity；单列标注人与审核人；

查询集：300~400 查询，每查询含 relevant_ids + hard_negative_ids；全部引用必须能解析到知识库条目（自动化校验，悬空引用计为缺陷）。

冲突处理：配置/偏好新旧版本对，按 5 类冲突类型均衡 → 200~300 组。

精准遗忘：从已批准条目派生"应删+必须保留"双标记 → 150~250 条；含即时/重启/全量重建残留检查。

Tool Result：麒麟虚拟机真实工具调用，故意制造失败/超时/部分成功 → 200~300 条（封存样本须真实回放）。

端到端会话：麒麟虚拟机跨会话真实操作链 → 50~80 个（封存样本须真实生成）。

产出：data/interim/gold_candidates_*.jsonl（全部标记 candidate_only）。

8.3 双标与裁决（4~5 天）

双人独立标注全部样本（覆盖率 100%，R2）→ 分歧由第三人裁决 → 所有标签附 evidence → 关键类别（sealed_test 对应）双人复核。

产出：gold_draft.jsonl + disagreement_log.csv + annotation_guideline.md。

Gate 8（手册）：Kappa ≥ 0.70（关键 ≥0.75）、分歧有裁决、所有标签有 evidence、模板族 ≥ 下限。

### 阶段 9：切分与封存（1 天）

动作：split_and_seal.py 按手册 7.8 切 dev 50% / regression 20% / sealed_test 30%（R1）；跑泄漏检查（用户/会话/模板族/同事实改写）；生成封存哈希；sealed_test 答案仅 Reviewer/评测负责人持有。

产出：dev / regression / sealed_test + split_manifest.csv + seal_record.md。

Gate 9（手册）：无用户/会话/模板族泄漏；封存集哈希固定；Reviewer 批准；端到端/Tool Result 封存样本均有麒麟回放证据。

### 阶段 10：运行时回放（1~2 天，需麒麟虚拟机）

动作：在麒麟 OS Runtime 虚拟机内真实执行端到端会话与 Tool Result 任务；保存原始日志、失败样本、延迟统计（P50/P95/P99，冷/热启动，固定查询集与索引配置）；记录硬件、索引状态与缓存条件。

产出：runtime_logs + raw_metrics + screenshots + environment_manifest.md。

Gate 10（手册）：命令、环境、原始日志、失败样本和统计脚本齐全；未被静态检查替代。

### 阶段 11：复现与报告（1 天）

动作：第三方按文档从零复现核心数字；所有报告数字回溯到原始文件；LLM Judge 的 Prompt/模型版本/温度/多次运行结果归档（手册 6.4/11.2）。

产出：evaluation_report_v2.docx/pdf + data_card_v2.md + reproduction.md + handoff.md。

Gate 11（手册）：另一名同事可从文档复现；报告数字均能回到原始文件。

## 五、目录结构（手册第 9 章）

memory_data_v2/
├── data/
│   ├── raw/                      # 只读：原始包 + sha256 + download.log
│   │   └── <dataset_id>/v0_sample|v1_frozen/
│   ├── interim/                  # 候选、中间产物（gold_candidates_*.jsonl）
│   ├── processed/                # schema 转换后（按六类任务）+ 枚举字典 + 校验报告
│   └── gold/
│       ├── dev/                  # 50%
│       ├── regression/           # 20%
│       └── sealed_test/          # 30%（哈希固定，答案受控）
├── registry/
│   └── dataset_registry.csv      # 登记表（一票否决与评分字段）
├── evidence/
│   ├── source/<dataset_id>/      # README/LICENSE/条款原文存档 + 26 份审查报告
│   └── ai_outputs/               # AI 输出归档（全部视为草稿）
├── reports/                      # 需求映射、审计、gate_status、封存、数据卡、许可
├── worklog/                      # 每日数据工作日志（YYYYMMDD）
└── scripts/
    ├── download/                 # 下载 + 镜像路由 + 重试断点续传
    ├── audit/                    # 小样本审计 + 敏感扫描 + 引用完整性校验
    ├── convert/                  # schema 转换 + 测试 + timestamp 修复
    ├── split/                    # 切分 + 泄漏检查
    ├── validate/                 # schema 校验 + 枚举校验 + 模板族统计（CI）
    └── evaluate/                 # 指标计算 + 回放

## 六、时间线与人力（总计约 2.5~3.5 周）

| 里程碑 | 阶段 | 人力 | 日历时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 选型 | 0~5 | 2 人 | 第 1 周（约 4 个工作日） |
| M2 冻结 | 6~7 | 1 人 | 1 天 |
| M3 标注 | 8 | 3~4 人（2 独立标注 + 1~2 裁决/抽查） | 8~10 天（可与 M2 部分并行） |
| M4 封存回放 | 9~11 | 2~3 人 | 3~4 天 |

若人力不足：执行手册规模调整原则，每类取区间下限，不得压缩双标覆盖率与 Kappa 阈值。

## 七、风险与预案

| 风险 | 概率 | 预案 |
| --- | --- | --- |
| 网络阻塞（直连超时） | 高 | 内置镜像路由表（gh-proxy / hf-mirror），下载脚本带重试与断点续传 |
| 许可否决（MS MARCO 不授权再分发、NC 类限制） | 中 | 登记表已备替代候选；NC 类只用于内部评测，不进封存包 |
| 人力不足 / 标注不达标 | 中 | 降量保质（区间下限），Kappa 未达标回到试标修订，禁止带病量产 |
| 麒麟虚拟机不可用 | 中 | 阶段 10 独立后移；端到端/Tool Result 的 sealed_test 不接受模拟数据，对应 Gate 不标记通过 |
| 知识库构建量大 | 中 | 知识库与查询集拆子任务并行；KB 条目可用麒麟官方手册/元数据批量提炼后人工审核 |
| 公开候选 License 复核不过 | 中 | T2Ranking/DuReader 二选一，DuReader 需在千言/百度渠道注册，提前启动 |
| 引用悬空 / 模板族过少 | 中 | validate 脚本自动校验 relevant_ids 可解析、模板族 ≥ 下限，CI 拦截 |

## 八、纪律红线（全程执行）

AI 输出一律归档到 evidence/ai_outputs/ 并标记"草稿"，Reviewer 人工批准才生效；法律结论只引用条款原文。

一票否决项任何阶段命中即暂停：来源不可追溯 / License 不明确 / 敏感信息无法脱敏 / 无法离线复现 / 标签不可解释 / 明显泄漏。

封存测试集任何变更必须升版本（PATCH 起）并重新生成哈希、报告、封存审批。

每日工作日志写入 worklog/；跨人交接只认 gate_status.md 与日志，不认口头。

真实回放纪律：sealed_test 中端到端与 Tool Result 样本必须来自麒麟虚拟机真实执行；静态检查、模拟数据不得冒充 Runtime 通过。

数据质量纪律：timestamp 全量合法；processed 全部可溯源 raw_id；知识检索全部引用可解析；模板族与分布随包统计。

## 九、数据卡、许可与互操作（R9）

每子集数据卡（datasheet）：动机、组成（数量/模板族/难度分布）、采集/生成方式、预处理、已知限制、维护人、许可证，随包发布。

包级 License 声明：明确"麒麟 OS Memory Gold v2.0"自身数据的使用许可（内部评测/比赛提交/公开展示/再分发），与底层公开数据集条款分离说明。

枚举字典 + schema 校验 CI：发布受控词汇表（preference_type、conflict_type、status、scope、operation 等枚举值），scripts/validate 作为持续校验拦截非法取值、缺失字段、悬空引用与超低模板族。

FAIR 对齐：F——数据卡/登记表随包发布并有稳定索引；A——镜像路由与冻结哈希保证可访问复现；I——枚举字典+统一 schema；R——许可证+溯源(provenance)+域内标准（本包即麒麟 Memory Gold 标准）。

## 十、与手册一致性对照表（附录）

| 手册条款 | 内容 | v2.0 修订版 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 六类核心数据、端到端须麒麟环境生成 | 完全一致 | ✓ |
| 2.3 | 推荐规模与困难样本占比 | 一致，区间下限为保底 | ✓ |
| 4.2 / 附录 B | 十项 100 分评分制 | 直接复用 | ✓ |
| 6.1/6.6 | 结构审计、通过标准（timestamp/必填字段/可追溯） | 纳入阶段 7 与 validate CI | ✓ |
| 7.3 | 知识检索相关文档与困难负样本 | 知识库+查询集拆分，引用可解析 | ✓ |
| 7.5 | 精准遗忘 checkpoints | 即时/重启/全量重建残留检查 | ✓ |
| 7.7 | 试标→双标→裁决，Kappa/一致性 | 量化阈值 ≥0.70/≥0.75 | ✓ |
| 7.8 | dev 50 / regression 20 / sealed 30 | 已从 70/10/20 改回 | ✓（R1） |
| 10.3 M5 | 正式 Gold 3~4 人 | 标注 3~4 人，8~10 天 | ✓（R2） |
| 11.1 | 验收清单（Schema/双标/切分/权限/合规） | 纳入阶段 9/11 验收 | ✓ |
| 11.2 | 评测证据（延迟、LLM Judge 归档、失败样本） | 纳入阶段 10/11 | ✓ |

## 十一、最终验收清单（手册 11.1/11.2）

☐ 六类核心数据全部按目标规模交付，sealed_test 只含 Reviewer 批准、哈希固定的样本。

☐ 100% 双人独立标注 + 第三人裁决，Kappa ≥ 0.70（关键 ≥0.75），disagreement_log 齐全。

☐ dev / regression / sealed_test 按 50/20/30 切分，无用户/会话/模板族/同事实改写泄漏。

☐ 端到端与 Tool Result 封存样本均有麒麟虚拟机真实回放原始日志。

☐ 全部 timestamp 合法、processed 可溯源 raw_id、知识检索引用全部可解析。

☐ 每子集数据卡 + 包级 License 声明 + 枚举字典 + validate CI 报告随包交付。

☐ 延迟报告含 P50/P95/P99 与冷/热启动、索引配置；LLM Judge Prompt/版本/温度归档。

☐ 第三方按文档可从零复现核心数字，报告数字均可回溯原始文件。