麒麟软件有限公司命题｜XA-202612

OS Agent 记忆模块数据查找、选型与质量审计指导手册

供团队成员配合 AI 工具直接执行的数据工作 SOP

适用项目：挑战杯“OS Agent 记忆优化及高效应用研究”

| 文档版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 发布日期 | 2026年7月29日 |
| 适用环境 | WSL 日常处理 + 麒麟 Runtime 虚拟机最终验证 |
| 执行方式 | 人工主导、AI 辅助、Reviewer 审批 |
| 主要交付 | 公开数据登记、质量评分、自建 Gold 数据、封存与证据包 |
| 状态字段 | 待处理 / 进行中 / 待审查 / 已批准 / 已封存 |

| ! | 使用提示：本手册不是“让 AI 自动完成数据集”的说明。所有来源确认、License 判断、Gold Label、封存审批和真实环境验证，必须由团队成员人工完成并留存证据。 |
| --- | --- |

# 文档控制与执行口径

| 项目 | 执行要求 |
| --- | --- |
| 文档目标 | 让同事在不依赖口头交接的情况下，按照固定步骤完成数据查找、选型、抽样审计、自建标注、封存和报告。 |
| 工作边界 | 本手册覆盖评测与演示数据，不负责训练基础模型；公开数据不得替代麒麟 OS 真实场景数据。 |
| 决策原则 | 来源可追溯 > License 清晰 > 与赛题匹配 > 标签可信 > 规模大。规模不是首要标准。 |
| AI 使用原则 | AI 可搜集候选、提取元数据、生成改写候选、辅助查重和生成报告；不得单独作出合规结论或最终标注。 |
| 质量门禁 | 任何数据集必须依次通过来源、合规、抽样质量、任务匹配、泄漏检查、封存六个 Gate。 |
| 最终责任 | 数据负责人对真实性负责，Reviewer 对合规与封存负责，开发人员不得查看封存测试集答案。 |

## 全链路进度提示

| 阶段 | 当前项目状态 | 本手册要求的下一步 |
| --- | --- | --- |
| 比赛要求 | 已明确多源整合、偏好、知识、冲突、遗忘、量化评测和端侧性能指标。 | 把每项要求映射为独立数据子集和可计算指标。 |
| 公开数据 | 已有 MultiWOZ、ToolBench、PersonaChat、检索类数据等候选。 | 重新核对正式名称、版本、License 和适用边界。 |
| 项目数据 | 尚需形成统一的“麒麟 OS Memory Gold”数据规范。 | 先做小批量试标，再扩展到正式规模。 |
| 真实环境 | 最终成品以 VirtualBox 麒麟 Runtime 虚拟机验证。 | 将批准的固定子集传入虚拟机，生成真实 Tool 与端到端回放证据。 |

目  录

| 编号 | 章节 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 如何使用本手册 | 4 |
| 1 | 比赛要求与数据任务边界 | 5 |
| 2 | 数据体系设计与推荐规模 | 6 |
| 3 | 数据来源查找策略 | 7 |
| 4 | 候选数据集选择与评分 | 9 |
| 5 | 端到端执行 SOP | 11 |
| 6 | 数据质量审计方法 | 15 |
| 7 | 自建“麒麟 OS Memory Gold”规范 | 16 |
| 8 | AI 工具协作规范与标准 Prompt | 19 |
| 9 | 目录结构、命名与版本管理 | 21 |
| 10 | 角色分工、进度跟踪与失败路由 | 22 |
| 11 | 最终验收与交付清单 | 24 |
| 附录A | 候选数据集登记卡模板 | 25 |
| 附录B | 100 分质量评分表 | 25 |
| 附录C | 可直接复制的 AI Prompt | 26 |
| 附录D | 推荐公开数据源与参考资料 | 28 |

# 0  如何使用本手册

同事接手后，不需要先设计自己的流程。先建立本手册规定的目录与登记表，然后按照“候选查找 → 来源核验 → 小样本审计 → 评分批准 → 原始数据冻结 → 统一转换 → 自建 Gold → 切分封存 → 麒麟虚拟机回放 → 报告归档”的顺序执行。任何阶段未通过 Gate，不得跳到下一阶段。

## 0.1 最小启动动作

□ 阅读第1章，确认比赛指标和数据边界。

□ 在 WSL 项目目录建立第9章规定的 data/ 目录结构。

□ 复制附录A的“候选数据集登记卡”，每个数据集单独一张。

□ 复制附录C Prompt 01，让 AI 先做需求—数据映射，不要立即下载大文件。

□ 候选集只下载说明文件和 50～100 条样本；通过 Reviewer 批准后再下载完整或固定子集。

□ 所有命令、网页截图、License、Commit、SHA256 和审查意见必须保存到 evidence/。

## 0.2 每次工作结束必须留下什么

| 必留产物 | 文件建议 | 最低内容 |
| --- | --- | --- |
| 进度记录 | worklog/YYYYMMDD_data_worklog.md | 今天完成、未完成、阻塞、下一步、需要 Reviewer 决策的问题。 |
| AI 输出 | evidence/ai_outputs/<task_id>.md | 原 Prompt、AI 完整输出、采用与未采用结论。 |
| 人工证据 | evidence/source/ 或 evidence/audit/ | 官方页面、License、样本审计、命令日志、截图和哈希。 |
| 状态更新 | registry/dataset_registry.csv | 候选状态、负责人、Reviewer、最后更新时间。 |

| ! | 完成定义：“AI 已经查到”“下载完成”或“脚本能运行”都不等于完成。只有 Reviewer 已批准、产物齐全、可重复执行且哈希固定，才能标记为“已封存”。 |
| --- | --- |

# 1  比赛要求与数据任务边界

比赛方案要求系统统一接入工具执行结果、用户行为和手动配置，完成数据清洗、格式标准化与质量校验；同时验证偏好动态捕捉、知识结构化整合、冲突处理、关联检索、敏感信息过滤、精准遗忘以及短中长期记忆流转。数据工作必须直接支撑这些功能，而不是只收集通用聊天语料。

## 1.1 评分指标与对应数据

| 比赛指标 | 基础要求 | 必须准备的数据 | 主要计算方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 偏好提取准确率 | ≥85% | 显式/隐式偏好、非偏好负例、作用域、版本更新、冲突样本 | Precision、Recall、F1；按偏好类型和场景分组报告。 |
| 知识检索召回率 | ≥85% | 工作流程、历史案例、模板、事实知识及查询—相关文档标注 | Recall@K 为主，辅以 MRR、nDCG、失败查询分析。 |
| 知识检索响应时间 | ≤500ms | 固定语料规模、固定查询集、冷启动/热启动记录 | P50、P95、P99；记录硬件、索引状态和缓存条件。 |
| 知识冲突处理正确率 | ≥88% | 新旧版本、来源冲突、作用域冲突、时间冲突、保留/覆盖预期 | 按 Gold 决策计算准确率，并输出错误类型。 |
| 精准遗忘与安全 | 功能要求 | 删除目标、应保留对象、敏感字段、索引重建后的残留检查 | 删除正确率、误删率、实时/重建后残留数。 |

## 1.2 不在本次数据任务范围内的内容

不为了追求规模训练或微调基础大模型；比赛重点是记忆模块工程与量化验证。

不把公开数据集的原始指标直接当作本项目成绩；必须经过统一 Schema 和本系统完整管线。

不将外部在线 API 的实时成功率作为正式评测依据；正式集应可离线、可复现。

不使用真实个人账号、联系方式、密钥、私人文件或未经授权的企业数据。

不允许 AI 直接生成最终 Gold Label 后未经人工复核进入封存测试集。

## 1.3 环境分工

| 环境 | 用途 | 允许操作 | 禁止替代 |
| --- | --- | --- | --- |
| WSL（Ubuntu 22.04） | 日常搜索、下载、抽样、清洗、转换、统计和 Git 管理 | 运行 Python 脚本、保存原始数据、生成报告 | 不能替代麒麟 Runtime 的最终性能和 Tool Hook 证据 |
| VirtualBox 麒麟 Runtime 虚拟机 | 最终集成、SDK、索引、性能、遗忘和真实 Tool 回放 | 运行批准后的固定子集与端到端案例 | 不能在虚拟机中临时改测试答案或手工补成功结果 |
| SSH / WinSCP | WSL/Windows 与虚拟机之间传输 | 传代码、数据子集、日志、报告和哈希清单 | 不能只传最终截图而不传原始日志和复现命令 |

# 2  数据体系设计与推荐规模

## 2.1 六类核心数据

| 类别 | 主要场景 | 关键标签 | 公开数据可否直接满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 偏好记忆 | 输出风格、工具选择、确认习惯、应用偏好、作用域 | type、value、scope、confidence、evidence、should_store | 不足，必须自建为主 |
| 知识记忆 | 事实、流程、历史案例、可复用模板、失败经验 | knowledge_type、content、source、version、valid_time、relations | 可辅助，必须加入中文 OS 场景 |
| Tool Result | 成功、失败、取消、超时、部分成功、副作用 | status、tool、args、result、side_effect、persist_policy | 必须真实回放与自建 |
| 冲突处理 | 新旧版本、来源、时间、作用域、用户覆盖 | conflict_type、candidates、winner、resolution_reason | 基本必须自建 |
| 精准遗忘 | 按对象、类型、时间、作用域删除和重建残留 | target_ids、scope、expected_deleted、must_keep | 必须自建 |
| 端到端会话 | 跨会话复用、冲突、工具、遗忘、重启恢复 | turns、events、expected_memory、expected_response | 必须在麒麟环境生成 |

## 2.2 三层数据组合

| 层级 | 建议占比 | 作用 | 推荐组成 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 公开基准层 | 20%～30% | 提供外部可比性和通用难度 | LongMemEval cleaned、LoCoMo、StableToolBench 静态子集、T2Ranking 或 DuReader Retrieval、少量 MultiWOZ 2.2 / DailyDialog |
| B. 自建 Gold 层 | 50%～60% | 直接覆盖比赛四项核心指标和遗忘/安全 | “麒麟 OS Memory Gold”：偏好、检索、冲突、遗忘、Tool Result、端到端 |
| C. 真实回放层 | 约20% | 证明系统在麒麟 Runtime 中真实联通 | 真实 Tool Hook、SDK、持久化、重启、索引降级、性能和 UI 演示 |

## 2.3 推荐规模（首版封存目标）

| 子数据集 | 建议规模 | 最少困难样本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 偏好提取 | 400～500 条 | ≥25% | 至少覆盖显式/隐式、临时/长期、局部/全局、更新/撤销。 |
| 知识检索 | 600～1000 条知识；300～400 查询 | ≥30% | 每个查询含 relevant_ids 和困难负样本。 |
| 冲突处理 | 200～300 组 | ≥35% | 按冲突类型均衡，不可只做“新覆盖旧”。 |
| 精准遗忘 | 150～250 条 | ≥30% | 必须同时标记应删和必须保留。 |
| Tool Result | 200～300 条 | ≥30% | 失败、取消、超时、部分成功合计不得低于40%。 |
| 端到端会话 | 50～80 个 | ≥40% | 至少一半包含跨会话或多事件链。 |

| i | 规模调整原则：当时间或人力不足时，优先降低数量，不降低标注质量、场景覆盖和封存独立性。宁可交付 300 条可靠 Gold 数据，也不要交付 3000 条未经核验的合成数据。 |
| --- | --- |

# 3  数据来源查找策略

## 3.1 来源优先级

| 优先级 | 来源 | 使用规则 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 比赛方提供资源、项目真实环境、团队受控模拟数据 | 最贴近赛题；必须脱敏并记录生成条件。 |
| P1 | 论文作者、大学/企业官方 GitHub、官方项目页、机构数据门户 | 首选；保存版本、Commit、Release、License 和原始说明。 |
| P2 | 作者在 Hugging Face / OpenDataLab 等平台的官方镜像 | 核对发布者、文件数量、哈希和 License 是否与原仓库一致。 |
| P3 | Kaggle、网盘、转载仓库 | 只能作为下载镜像；若无法追溯到 P1/P2，禁止进入正式评测。 |

## 3.2 查找渠道与搜索方式

| 渠道 | 优先搜索内容 | 示例检索式 |
| --- | --- | --- |
| GitHub | 官方仓库、Release、issues、License、数据脚本 | "dataset name" official GitHub；site:github.com organization dataset |
| 论文检索 | 论文、任务定义、标注流程、数据缺陷 | dataset name paper benchmark annotation error |
| Hugging Face | 数据卡、字段、版本、下载大小 | publisher/dataset；核对 uploader 是否为作者 |
| NIST / Microsoft / Baidu / OMG 等机构页 | 官方数据、条款、标准和评测脚本 | site:nist.gov TREC track qrels；site:microsoft.github.io msmarco |
| 比赛/项目真实环境 | Tool 事件、OS 操作、流程、错误与恢复 | 按场景脚本生成，禁止采集未授权个人数据 |

## 3.3 搜索时必须同时找的五类证据

任务证据：数据集究竟评测什么，和本项目哪个模块对应。

来源证据：原作者、官方组织、论文和项目页能否相互印证。

版本证据：版本号、Commit、Release 日期、修订说明和数据文件列表。

合规证据：License、Terms、是否允许修改、研究使用、展示和再分发。

质量证据：标注方式、人工复核、已知错误、Issues、数据泄漏或评测争议。

## 3.4 候选搜索停止条件

对每个数据任务至少找到 2 个候选；当某一候选同时满足“官方来源可追溯、合规可解释、任务匹配度高、抽样质量通过、规模可控”时即可停止无边界搜索，进入抽样审计。不要因为 AI 还能继续列出更多数据集而无限扩展候选列表。

# 4  候选数据集选择与评分

## 4.1 一票否决项

| 否决项 | 判定条件 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 来源不可追溯 | 只找到转载、网盘或二次打包，无法定位原作者/官方说明 | 淘汰，不进入评分。 |
| License 不明确 | 无 License，或条款与项目展示/修改/再分发冲突 | 暂停；Reviewer 核验前不得下载完整数据。 |
| 含真实敏感信息 | 存在可识别个人、密钥、账户、私人文件等且无法可靠脱敏 | 淘汰或只保留安全合成替代。 |
| 无法离线复现 | 正式评测必须依赖不稳定在线 API 或动态网页状态 | 仅可用于探索，不得进入封存集。 |
| 标签不可解释 | 答案没有证据、任务定义模糊、抽样分歧极高 | 淘汰或重新人工标注后作为自建数据。 |
| 存在明显泄漏 | 测试答案、同模板改写或同一会话出现在开发侧 | 修复切分；无法修复则淘汰。 |

## 4.2 100 分质量评分

| 维度 | 分值 | 高分标准 |
| --- | --- | --- |
| 赛题能力匹配度 | 20 | 直接覆盖偏好、检索、冲突、遗忘或 Tool Result，而非仅“与对话有关”。 |
| 标签质量 | 15 | Gold Label 清楚、证据可追溯、有人审、分歧可记录。 |
| 中文/OS 场景匹配 | 12 | 语言、系统、办公、工具和流程场景与产品一致。 |
| 来源可信度 | 10 | 原作者、官方组织、论文仓库或权威机构。 |
| License 与合规 | 10 | 允许本项目所需的研究、修改、展示和内部复现。 |
| 可复现性 | 10 | 固定版本、脚本、拆分、哈希、无需动态外部服务。 |
| 覆盖度与难度 | 8 | 正/负/边界/困难样本齐全，错误类型有代表性。 |
| 数据干净程度 | 5 | 缺失、乱码、重复和标签错误较少。 |
| 泄漏风险 | 5 | 可按用户/会话/模板族切分并证明无泄漏。 |
| 端侧成本 | 5 | 可在 WSL 和麒麟虚拟机的存储/时间预算内运行。 |

## 4.3 决策阈值

| 总分 | 结论 | 允许用途 |
| --- | --- | --- |
| 80～100 | 核心候选 | 可进入正式评测，但仍需完成完整 Gate 和封存。 |
| 65～79 | 补充候选 | 只用于开发、语言多样性、负样本或对照实验。 |
| 0～64 | 不采用 | 不得进入正式测试；可记录淘汰原因。 |
| 任一否决项命中 | 直接暂停/淘汰 | 不计算总分，先解决来源或合规问题。 |

## 4.4 本项目推荐候选及定位

| 数据集/资源 | 本项目定位 | 建议 | 主要风险或限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| LongMemEval cleaned | 长期偏好、信息提取、多会话、时间、知识更新与拒答 | 核心公开基准；抽取与赛题相关的固定子集 | 必须固定 cleaned 版本与评测脚本；公开榜单结果不可直接当本项目成绩。 |
| LoCoMo | 超长多会话、时间和证据链 | 小规模高难质检/演示集 | 会话数量有限；需人工复核抽取样本的答案与证据。 |
| StableToolBench | 工具调用任务和稳定回放 | 使用静态/缓存子集，不依赖实时 API | 仍需改造成项目 Tool Result 状态与持久化标签。 |
| T2Ranking 或 DuReader Retrieval | 中文语义检索和困难负样本 | 二选一为主，不下载全量进虚拟机 | Web 检索域与 OS 记忆域存在差距。 |
| MultiWOZ 2.2 | 任务型对话、状态和一次性目标 | 仅作辅助/负样本 | 不是长期记忆集，不能直接评偏好版本和遗忘。 |
| DailyDialog / PersonaChat | 自然表达、闲聊负样本、显式 persona | 少量使用 | 静态 persona 或日常对话不等于动态偏好。 |
| TREC / MS MARCO | 通用检索基线和评测方法 | 按具体 Track/子集使用；非必选 | 必须明确具体 Track/版本；MS MARCO 条款和再分发需单独核验。 |
| BPMN 2.0 标准与自建流程 | 工作流程知识的结构和模板 | 以 OMG 标准为结构参考，自建中文流程 | BPMN 是标准，不是一个可直接写入 PPT 的单一数据集名称。 |
| LoCoMo-Plus（可选） | 隐式约束与认知记忆 | 新兴补充候选，先做可复现和质量审计 | 发布时间较新，不应未经验证直接替换核心集。 |

# 5  端到端执行 SOP

下面每个阶段都有输入、人工操作、AI 辅助、输出和 Gate。执行人应按编号完成，不得只保存 AI 总结而缺少原始来源。

## 阶段0：建立工作区和登记表

输入：项目仓库、比赛方案、本手册。

人工：创建 data/raw、data/interim、data/processed、data/gold、registry、evidence、reports 等目录；指定数据负责人和 Reviewer。

AI：根据第9章目录检查是否缺项，生成初始 README，但不创建虚假完成记录。

输出：目录、dataset_registry.csv、worklog 模板、负责人清单。

| i | Gate 0：目录可用，负责人明确，原始数据目录设为只读/不直接修改。 |
| --- | --- |

## 阶段1：需求—数据映射

输入：比赛指标、系统模块、演示场景。

人工：确认六类数据和每类指标；列出必须覆盖的场景。

AI：使用 Prompt 01 生成“要求—数据—指标—证据”矩阵；人工逐项修订。

输出：reports/requirement_data_mapping_v1.md。

| i | Gate 1：每个比赛要求至少对应一个数据子集和一个可计算指标。 |
| --- | --- |

## 阶段2：候选数据查找

输入：需求映射矩阵。

人工：为每个任务确定关键词和优先渠道；先找官方来源。

AI：使用 Prompt 02 搜索候选，只输出官方页/论文/仓库及证据，不接受无来源列表。

输出：每个候选一张登记卡；候选清单不超过 2～4 个/任务。

| i | Gate 2：所有候选有正式名称、版本线索、官方来源和任务说明。 |
| --- | --- |

## 阶段3：来源、版本与 License 核验

输入：候选登记卡。

人工：打开官方仓库和 License；保存网页/PDF/README；记录 Commit 或 Release。

AI：使用 Prompt 03/04 提取条款和风险点；AI 输出只作为审查材料。

输出：evidence/source/<dataset_id>/source_review.md 和原始证据。

| i | Gate 3：Reviewer 明确标记“允许试用 / 需确认 / 淘汰”。 |
| --- | --- |

## 阶段4：小样本下载与质量审计

输入：允许试用的候选。

人工：只下载 README、schema 和 50～100 条样本；检查解析、缺失、重复、标签和证据。

AI：使用 Prompt 05 辅助生成审计清单、异常聚类和待人工复核项。

输出：sample_audit_report.md、异常样本 CSV、抽样哈希。

| i | Gate 4：样本可解析，标签定义可理解，人工抽检通过，未命中否决项。 |
| --- | --- |

## 阶段5：评分与选型会议

输入：来源核验和样本审计。

人工：数据负责人和 Reviewer 独立评分，讨论差异并记录理由。

AI：仅整理对比表，不能决定最终采用哪个数据集。

输出：dataset_selection_decision_v1.md、100 分评分表。

| i | Gate 5：核心候选≥80分；补充候选≥65分；批准人签字/记录。 |
| --- | --- |

## 阶段6：正式下载、原始冻结和哈希

输入：批准的候选与下载范围。

人工：下载完整数据或批准的固定子集；保留原文件名；生成 SHA256；原始目录禁止手工编辑。

AI：可生成下载脚本和校验命令，执行必须由人在真实环境完成并保存日志。

输出：data/raw/<dataset_id>/、manifest.json、sha256sum.txt、download.log。

| i | Gate 6：再次下载可得到同一版本；文件数量和哈希完整。 |
| --- | --- |

## 阶段7：统一 Schema 转换

输入：冻结原始数据。

人工：定义字段映射、丢弃规则、匿名化和样本 ID 生成方式。

AI：使用 Prompt 06 生成转换方案或代码草案；Reviewer 审查后运行。

输出：data/processed/、schema.json、conversion_report.md、转换测试。

| i | Gate 7：每条 processed 样本可追溯到 raw_id；转换过程无静默丢失。 |
| --- | --- |

## 阶段8：自建 Gold 与双人标注

输入：OS 场景模板、公开集启发、统一 Schema。

人工：先做 30～50 条试标，修订标注手册；再双人独立标注和第三人裁决。

AI：可生成表达改写、困难负样本和候选标签；最终标签必须人工确认。

输出：annotation_guideline.md、gold_draft.jsonl、disagreement_log.csv。

| i | Gate 8：一致性达到团队设定阈值，分歧有裁决，所有标签有 evidence。 |
| --- | --- |

## 阶段9：切分、防泄漏与封存

输入：批准的公开子集和 Gold 数据。

人工：按用户/会话/模板族切分；开发者不得查看封存答案；生成哈希和只读副本。

AI：使用 Prompt 08/09 辅助近重复、模板族和敏感信息扫描。

输出：dev、regression、sealed_test、split_manifest、seal_record。

| i | Gate 9：无用户/会话/模板泄漏；封存集哈希固定；Reviewer 批准。 |
| --- | --- |

## 阶段10：麒麟虚拟机真实回放

输入：批准固定子集、真实场景脚本、项目成品。

人工：通过 WinSCP/SSH 传入；执行真实 Tool、SDK、检索、遗忘、重启和降级测试。

AI：可分析日志和生成问题分类，但不得用静态检查替代失败的 Runtime Test。

输出：runtime_logs、raw_metrics、screenshots、environment_manifest。

| i | Gate 10：命令、环境、原始日志、失败样本和统计脚本齐全。 |
| --- | --- |

## 阶段11：测试报告和数据交接

输入：全部证据和指标。

人工：核对结果与原始日志，列出未达标项和优化方向。

AI：使用 Prompt 10 生成报告初稿；人工逐项核验数字和结论。

输出：dataset_report.docx/pdf、data_card.md、reproduction.md、handoff.md。

| i | Gate 11：另一名同事可从文档复现；报告数字均能回到原始文件。 |
| --- | --- |

# 6  数据质量审计方法

## 6.1 自动结构审计

□ 文件能完整读取；编码统一为 UTF-8；压缩包无损坏。

□ JSON/JSONL/CSV 字段类型稳定；必填字段缺失率可计算。

□ 空文本、极短文本、超长文本、乱码、控制字符和异常 HTML 已统计。

□ 完全重复、近似重复、ID 冲突、孤立引用、无效 evidence 已输出清单。

□ 类别、场景、语言、长度、时间和状态分布已统计，避免严重失衡。

□ 所有 processed_id 都能映射 raw_id、source_file 和 source_version。

## 6.2 语义与标注审计

| 检查项 | 人工问题 | 不通过示例 |
| --- | --- | --- |
| 任务一致性 | 这条数据真的能验证目标能力吗？ | 把普通问答当作长期偏好；把角色设定当动态偏好。 |
| 证据完整性 | Gold 是否能从原始文本/事件直接证明？ | 答案正确但对话中没有对应证据。 |
| 边界清晰度 | 临时指令、长期偏好、知识事实如何区分？ | “这次简短回答”被写成永久风格偏好。 |
| 冲突可判定 | 为什么选择某一版本？规则是否一致？ | 无时间/来源/作用域信息却要求系统决定新旧。 |
| 负样本可信 | “不应存储/不相关”是否真的不相关？ | 困难负样本其实包含同义答案。 |
| 遗忘可验证 | 应删和应保留对象是否同时明确？ | 只检查目标删除，不检查误删其他记忆。 |

## 6.3 人工抽样规则

| 数据规模 | 最低抽样量 | 抽样方式 |
| --- | --- | --- |
| ≤500 条 | 至少 50 条或 15%，取较大者 | 按类别分层 + 随机 + 全部异常样本。 |
| 501～5000 条 | 至少 100 条 | 覆盖主要类别、边界类、困难负样本和异常长度。 |
| >5000 条 | 至少 200 条 | 分层抽样；每个关键类别不少于 20 条。 |
| 封存测试集 | 关键类别至少双人复核 | Reviewer 不得只看统计结果，必须查看原始样本。 |

## 6.4 泄漏审计

同一个 user_id、conversation_id、workflow_id、template_family 必须只属于一个切分。

仅替换姓名、时间、应用名或参数值的样本视为同一模板族。

同一事实的改写不能一部分在开发集、一部分在封存集。

公开集已有测试答案不得出现在 Prompt、规则文件、few-shot 示例或评测器硬编码中。

评测器使用 LLM Judge 时，应保存完整 Judge Prompt、模型版本、温度和多次运行结果。

## 6.5 敏感信息与合规扫描

| 风险类型 | 检查内容 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 身份信息 | 姓名、电话、邮箱、证件、精确地址、账号标识 | 删除、替换为稳定伪标识并保留映射规则，不保留真实映射。 |
| 凭证与密钥 | API Key、Token、密码、Cookie、私钥、连接串 | 立即删除并轮换；不得进入 Git 历史。 |
| 私人文件 | 用户文档内容、路径、联系人、聊天记录 | 仅使用经授权的合成/脱敏场景。 |
| 版权/条款 | 是否允许修改、展示、打包和再分发 | 按 License/Terms 限制分离保存；禁止把受限原文打包发布。 |
| 模型生成风险 | AI 生成是否包含真实人名、品牌敏感内容或错误事实 | 人工审查；必要时重写为受控虚构场景。 |

## 6.6 通过标准

□ 一票否决项全部为“否”。

□ 结构解析成功率 100%，必填字段缺失为 0；可选字段缺失有说明。

□ 随机抽样和异常抽样均已人工复核。

□ 任务定义、标签和证据之间没有系统性矛盾。

□ 数据切分无用户/会话/模板族泄漏。

□ 合规证据和 Reviewer 结论已归档。

□ 原始数据与处理数据均有版本和 SHA256。

# 7  自建“麒麟 OS Memory Gold”规范

## 7.1 统一基础字段

统一 JSONL 样本骨架

{
  "sample_id": "pref_000001",
  "dataset_version": "kylin_memory_gold_v1.0",
  "task_type": "preference_extraction",
  "language": "zh-CN",
  "user_id": "u_synthetic_001",
  "conversation_id": "conv_0001",
  "timestamp": "2026-07-29T10:00:00+08:00",
  "input": {...},
  "gold": {...},
  "evidence": [{"source_event_id": "evt_001", "span": "..."}],
  "source": "team_authored",
  "template_family": "output_style_length_v1",
  "annotator_a": "A",
  "annotator_b": "B",
  "review_status": "approved"
}

## 7.2 偏好提取数据

| 字段 | 含义 | 标注规则 |
| --- | --- | --- |
| preference_type | output_style / tool_choice / safety / app / workflow / other | 类型必须来自枚举；新增类型需 Reviewer 批准。 |
| value | 偏好值 | 保持可执行、可比较；避免仅写“喜欢这样”。 |
| scope | global / app / task / session | “这次”“当前文件”通常不是 global。 |
| confidence | high / medium / low | 基于证据强度，不由模型概率直接决定。 |
| should_store | 是否进入长期偏好 | 临时指令、闲聊、推测和敏感内容通常为 false。 |
| operation | create / update / revoke / no_op | 版本变更必须标注旧值和新值。 |

必须覆盖：显式偏好、隐式重复行为、单次临时要求、相互矛盾表达、撤销偏好、应用级与全局偏好、低置信推断和不可存储敏感偏好。

## 7.3 知识检索数据

检索 Query Gold 示例

{
  "query_id": "q_0001",
  "query": "以后遇到软件安装失败先检查什么？",
  "relevant_ids": ["kb_case_001", "kb_workflow_003"],
  "relevance": {"kb_case_001": 3, "kb_workflow_003": 2},
  "query_type": "workflow_reuse",
  "hard_negative_ids": ["kb_case_014", "kb_template_006"],
  "expected_answer_points": ["网络/DNS", "依赖与目标平台 Wheel"]
}

每个查询至少有一个相关文档；困难负样本应在词汇上相似但语义不满足。知识文档需记录 source、version、valid_from、valid_to、supersedes 和 sensitivity。

## 7.4 冲突处理数据

| 冲突类型 | 示例 | Gold 决策依据 |
| --- | --- | --- |
| 时间更新 | 旧偏好“回答详细”→新偏好“以后简短” | 新显式、同作用域、时间更晚，旧版本保留可回溯。 |
| 作用域冲突 | 全局中文；某应用要求英文 | 应用级在该应用内优先，全局不被删除。 |
| 来源冲突 | 用户手动配置 vs 行为推断 | 显式配置通常优先；规则须在标注手册固定。 |
| 知识版本 | 旧安装流程与新版系统流程 | 按系统版本、有效期和可信来源选择。 |
| 安全冲突 | 效率偏好要求跳过确认 vs 安全策略要求确认 | 安全策略优先，并记录拒绝/降级。 |

## 7.5 精准遗忘数据

精准遗忘 Gold 示例

{
  "forget_instruction": "忘记我在 VSCode 中偏好深色主题，但保留其他开发偏好",
  "target_ids": ["pref_ui_theme_001"],
  "expected_deleted": ["pref_ui_theme_001"],
  "must_keep": ["pref_editor_001", "pref_language_001"],
  "checkpoints": ["immediate_query", "after_restart", "after_full_reindex"],
  "expected_residual_count": 0
}

必须同时验证“删对”和“不误删”。所有遗忘样本至少包含一次即时查询；关键样本还需包含服务重启和全量索引重建后的残留检查。

## 7.6 Tool Result 数据

| status | 是否可写入成功知识 | 推荐记忆处理 |
| --- | --- | --- |
| success | 视副作用与业务价值决定 | 可沉淀结果、步骤、可复用模板；敏感结果先过滤。 |
| failed | 否 | 可沉淀失败原因和已验证排查步骤，不得把失败结果写成成功事实。 |
| cancelled | 否 | 记录用户取消与未执行，禁止推断副作用已发生。 |
| timeout | 不确定 | 标记未知状态，必要时触发状态核验。 |
| partial_success | 部分 | 拆分成功与失败部分，不能整体标记成功。 |

## 7.7 双人标注与裁决

试标阶段：两人独立标注 30～50 条，禁止先讨论答案；汇总分歧后修订手册。

正式阶段：Annotator A/B 独立提交；脚本只计算一致性，不自动覆盖。

裁决阶段：Reviewer 查看原始证据、两份标签和理由，写出 final_label 与 decision_reason。

修改规则后，必须回溯重审受影响样本；不得只对新数据使用新口径。

LLM 可作为第三意见，但不能替代 Reviewer，且模型、Prompt 和输出要归档。

## 7.8 数据切分与封存

| 集合 | 建议占比 | 可见范围 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| dev | 50% | 开发人员可见全部 | 开发、调参、规则修订。 |
| regression | 20% | 开发可运行，答案按团队权限控制 | 每次 PR 的稳定回归。 |
| sealed_test | 30% | 仅 Reviewer/评测负责人持有答案 | 正式指标和最终报告。 |

| ! | 封存纪律：系统未达标时只能修代码、索引、算法或资源配置；不得删除失败样本、改 Gold Label 或把失败样本移出 sealed_test。 |
| --- | --- |

# 8  AI 工具协作规范与标准 Prompt

## 8.1 人工、AI、Reviewer 的职责边界

| 环节 | 人工执行人 | AI 可辅助 | Reviewer 必做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求拆解 | 确认指标和场景 | 生成矩阵草案、发现遗漏 | 批准任务边界 |
| 公开搜索 | 打开并保存官方来源 | 检索、对比、摘录 | 核对来源可信度 |
| License | 读取原文、记录用途 | 提取条款和风险 | 作出项目内允许/禁止结论 |
| 数据清洗 | 运行脚本、检查异常 | 生成代码草案、统计异常 | 审查字段丢失和规则 |
| 合成/改写 | 设定模板和边界 | 生成表达和困难负样本 | 批准是否进入候选池 |
| Gold Label | 双人独立标注 | 提供第三意见、找矛盾 | 最终裁决 |
| Runtime Test | 在麒麟虚拟机真实执行 | 分析日志、聚类失败 | 确认未被静态检查替代 |
| 报告 | 核对每个数字 | 生成初稿和图表说明 | 核对证据链并签发 |

## 8.2 AI 输出最低要求

□ 明确区分“来源直接陈述”和“AI 推断”。

□ 每个外部事实提供官方链接、文件路径或论文定位。

□ 不确定时标注“需人工确认”，不得用模糊语气伪装确定。

□ 输出结构化表格，并给出淘汰理由和缺失证据。

□ 生成代码时包含输入/输出、错误处理、日志、测试和不修改 raw 的约束。

□ 分析指标时引用原始结果文件，不凭截图或口头数字。

## 8.3 推荐的 AI 工作链

每项任务建议使用“一个执行 Prompt + 一个审查 Prompt”。执行 AI 负责搜集或生成草案，审查 AI 负责范围核验、证据核验、假实现检查、泄漏与安全检查。两者输出都由人决定是否采用。

| 工作包 | 执行 Prompt | 审查 Prompt | 人工动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求映射 | Prompt 01 | Prompt 01-R | 确认比赛要求没有被简化。 |
| 候选搜索 | Prompt 02 | Prompt 02-R | 打开官方页并保存。 |
| 来源/License | Prompt 03/04 | Prompt 04-R | 阅读原文并审批。 |
| 样本审计 | Prompt 05 | Prompt 05-R | 抽样复核异常。 |
| 转换代码 | Prompt 06 | Prompt 06-R | 在 WSL 运行并保存日志。 |
| 合成候选 | Prompt 07 | Prompt 07-R | 双人标注，不直接作为 Gold。 |
| 泄漏/安全 | Prompt 08/09 | Prompt 09-R | 检查命中样本。 |
| 报告 | Prompt 10 | Prompt 10-R | 逐项核对数字与结论。 |

# 9  目录结构、命名与版本管理

推荐目录结构

data/
├── raw/                       # 原始下载，只读，不修改
│   └── <dataset_id>/<version>/
├── interim/                   # 临时解析、抽样和异常清单
├── processed/                 # 统一 Schema 数据
├── gold/                      # 人工批准的 Gold 数据
│   ├── dev/
│   ├── regression/
│   └── sealed_test/
├── runtime_replay/            # 麒麟虚拟机真实回放输入
registry/
├── dataset_registry.csv
├── source_registry.csv
├── license_registry.csv
└── split_manifest.csv
evidence/
├── source/                    # 官方页面、论文、License
├── ai_outputs/                # 原 Prompt + AI 输出 + 采用结论
├── audit/                     # 抽样、质量、泄漏、安全审计
├── runtime/                   # 虚拟机命令、日志、截图、环境
└── hashes/                    # SHA256 和封存记录
reports/
├── requirement_data_mapping_v1.md
├── dataset_selection_decision_v1.md
├── data_card_v1.md
├── evaluation_report_v1.docx
└── handoff_v1.md
scripts/
├── download/
├── validate/
├── convert/
├── split/
└── evaluate/

## 9.1 dataset_id 命名

| 类型 | 示例 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 公开集 | longmemeval_cleaned_2025 | 正式名称小写下划线 + 明确版本/年份。 |
| 自建偏好 | kmg_pref_v1_0 | kmg（Kylin Memory Gold）+ 类型 + 版本。 |
| 真实回放 | kmg_runtime_tool_v1_0 | 标明 runtime 和事件类型。 |
| 封存包 | kmg_sealed_20260729_sha256 | 日期 + 哈希清单，不在名称中写“final_final”。 |

## 9.2 数据版本规则

MAJOR：Schema、任务定义或 Gold 规则发生不兼容变化。

MINOR：新增样本或新增兼容字段，不改变旧样本含义。

PATCH：修复明确错误，不改变总体任务定义；必须保留修复清单。

任何封存测试集变化都至少提升 PATCH，并重新生成哈希、报告和封存审批。

原始外部数据版本必须记录 upstream_version / commit / downloaded_at。

## 9.3 Git 与大文件

代码、Schema、登记表、样本清单、转换脚本和小型 Gold 数据可进入 Git；体积较大的原始数据根据仓库策略使用 Git LFS、制品库或外部只读目录。无论采用哪种方式，仓库中必须保留下载方法、官方来源、文件清单和 SHA256。

# 10  角色分工、进度跟踪与失败路由

## 10.1 推荐角色

| 角色 | 主要责任 | 不能兼任/注意 |
| --- | --- | --- |
| Data Owner | 需求映射、候选选型、进度和最终数据包 | 不能单独批准自己完成的封存。 |
| Collector | 官方来源、下载、版本、License 证据 | 不得只提供 AI 摘要。 |
| Data Engineer | 校验、转换、统计、切分、哈希和复现脚本 | 不得修改 raw 数据掩盖错误。 |
| Annotator A/B | 独立标注、理由和分歧记录 | 正式标注前不得共享答案。 |
| Reviewer | 来源/合规/质量/Gate/封存/指标证据审批 | 必须查看样本和原始证据。 |

## 10.2 进度状态定义

| 状态 | 允许含义 | 进入条件 |
| --- | --- | --- |
| 待处理 | 尚未开始 | 已有负责人和明确输入。 |
| 进行中 | 正在执行 | 工作日志记录当前动作和阻塞。 |
| 待审查 | 执行产物已完成 | 证据、日志、评分/报告齐全。 |
| 已批准 | Reviewer 允许进入下一 Gate | 审查意见已关闭或记录例外。 |
| 已封存 | 版本固定，不允许无记录修改 | 哈希、切分、权限和封存记录齐全。 |
| 已淘汰 | 不再使用 | 写明原因，保留证据避免重复调查。 |

## 10.3 推荐里程碑

| 里程碑 | 建议人员/时间 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| M1 需求与候选清单 | 1～2人，0.5～1天 | 映射矩阵和每任务2～4个候选。 |
| M2 来源/License/抽样审计 | 2人，1～2天 | 官方证据、50～100条样本审计、评分。 |
| M3 公开子集转换 | 1～2人，1～2天 | 统一 Schema、测试、哈希和转换报告。 |
| M4 自建 Gold 试标 | 2标注+1 Reviewer，1天 | 30～50条试标、一致性和手册修订。 |
| M5 正式 Gold 与封存 | 3～4人，按规模3～7天 | 双标、裁决、切分、泄漏审计、封存。 |
| M6 麒麟回放与报告 | 开发+Reviewer，1～2天 | Runtime 原始日志、指标和可复现报告。 |

## 10.4 失败路由

| 失败情况 | 禁止做法 | 正确路由 |
| --- | --- | --- |
| 官方链接失效 | 直接采用第三方网盘文件 | 通过论文、Release、机构镜像交叉定位；仍无法确认则淘汰。 |
| License 模糊 | 让 AI 判断“应该没问题” | 暂停下载/再分发，交 Reviewer 或指导老师确认。 |
| 数据过大 | 全部导入麒麟虚拟机 | 在 WSL 分层抽样并冻结子集，只传评测所需部分。 |
| 标签分歧高 | 让 LLM 批量决定 | 修订定义、重新试标、第三人裁决。 |
| Runtime 命令失败 | 用静态检查替代并写成通过 | 记录失败证据，修环境/权限后重跑；不能重跑则标记未验证。 |
| 指标未达标 | 删除失败样本或修改 Gold | 分析错误类型，修算法/索引/配置后在同一封存集重测。 |
| 敏感信息命中 | 仅在报告中打码，原文件继续保留 | 从数据链路中移除并检查 Git 历史、备份和索引残留。 |

# 11  最终验收与交付清单

## 11.1 数据包验收

□ 公开数据均有正式名称、版本/Commit、官方来源、License/Terms 证据和 SHA256。

□ 原始数据未被修改，处理数据可通过脚本从 raw 重建。

□ 六类核心数据均有统一 Schema、样本量和覆盖统计。

□ 自建 Gold 完成双人标注、分歧裁决和标注手册。

□ dev / regression / sealed_test 按用户、会话和模板族隔离。

□ 封存测试集答案权限受控，哈希已记录。

□ 敏感信息、凭证、个人信息、版权与再分发风险均已审计。

## 11.2 评测证据验收

□ 偏好提取、检索召回、冲突处理、遗忘和延迟均有固定输入和原始结果。

□ 指标脚本、参数、环境、模型/SDK 版本、索引配置和随机种子已记录。

□ 延迟报告至少包含 P50/P95，并说明冷/热启动和数据规模。

□ 失败样本未被隐藏，报告包含错误类型、数量和优化方向。

□ 麒麟虚拟机 Runtime Test 有命令、日志、截图和环境清单。

□ 任何 LLM Judge 的 Prompt、模型版本和输出已归档。

## 11.3 交接包目录

| 交付件 | 必需内容 |
| --- | --- |
| 01_dataset_registry | 候选、来源、License、评分、状态、负责人和 Reviewer。 |
| 02_raw_manifest | 原始文件列表、版本、下载日志和 SHA256。 |
| 03_processed_schema | 统一 Schema、字段映射、转换脚本和测试。 |
| 04_kylin_memory_gold | Gold 数据、标注手册、分歧和裁决记录。 |
| 05_split_and_seal | 切分规则、泄漏报告、封存哈希和权限说明。 |
| 06_runtime_evidence | 麒麟环境、命令、日志、截图、原始指标。 |
| 07_evaluation_report | 数据说明、实验设计、指标、失败分析和复现方法。 |
| 08_handoff | 已完成、未完成、风险、下一步和联系人。 |

| i | 最终判断：当另一名未参与数据制作的同事，能够仅凭交接包重新下载/读取数据、运行转换、复现评测并解释每个指标时，数据工作才算完成。 |
| --- | --- |

# 附录A  候选数据集登记卡模板

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| dataset_id | 唯一 ID：________________ |
| 正式名称 | ________________ |
| 任务对应 | □偏好 □检索 □冲突 □遗忘 □Tool □端到端 □辅助 |
| 官方发布者 | ________________ |
| 官方仓库/项目页 | ________________ |
| 论文 | ________________ |
| 版本 / Commit / Release | ________________ |
| License / Terms | 名称：__________；证据文件：__________ |
| 允许用途 | □研究 □修改 □内部演示 □公开展示 □再分发 □待确认 |
| 数据规模与格式 | ________________ |
| 标签/证据 | ________________ |
| 已知问题 | ________________ |
| 抽样审计 | 样本数：____；问题数：____；报告：__________ |
| 质量评分 | ____ / 100 |
| 结论 | □核心 □补充 □仅开发 □待确认 □淘汰 |
| 负责人 / Reviewer | ________________ / ________________ |
| 证据目录 | evidence/source/________________ |

# 附录B  100 分质量评分表

| 评分项 | 满分 | 自评分 | Reviewer 分 | 证据/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赛题能力匹配度 | 20 |  |  |  |
| 标签质量 | 15 |  |  |  |
| 中文/OS 场景匹配 | 12 |  |  |  |
| 来源可信度 | 10 |  |  |  |
| License 与合规 | 10 |  |  |  |
| 可复现性 | 10 |  |  |  |
| 覆盖度与难度 | 8 |  |  |  |
| 数据干净程度 | 5 |  |  |  |
| 泄漏风险 | 5 |  |  |  |
| 端侧成本 | 5 |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |

一票否决检查：□来源可追溯  □License 明确  □无真实敏感信息  □可离线复现  □标签可解释  □切分可防泄漏。任一项未勾选，暂停评分并进入失败路由。

# 附录C  可直接复制的 AI Prompt

| i | 使用方式：把方括号中的变量替换为本轮真实信息，并把比赛方案、登记卡、样本文件或日志作为附件/上下文提供。每个执行 Prompt 后必须再运行对应审查 Prompt。 |
| --- | --- |

## Prompt 01｜需求—数据映射

你是“麒麟 OS Agent 记忆项目”的数据规划助手。请基于我提供的比赛方案和系统设计，建立“比赛要求 → 系统能力 → 数据子集 → Gold 标签 → 指标 → 证据文件”的完整矩阵。
硬性要求：
1. 必须覆盖多源接入、偏好提取、版本更新、跨场景、知识检索、冲突处理、精准遗忘、Tool Result、短中长期流转、端侧延迟和敏感信息过滤。
2. 不得把普通聊天数据等同于长期记忆数据。
3. 对每项要求给出正例、负例、边界例和困难例。
4. 标注哪些必须自建、哪些可由公开数据辅助。
5. 所有不确定之处列入“需人工确认”，不要自行补事实。
输出：Markdown 表格 + 数据缺口清单 + 推荐优先级。

## Prompt 01-R｜需求映射审查

审查上一份“需求—数据映射”。逐项核对比赛方案是否被遗漏、弱化或偷换概念；重点检查偏好与临时指令、知识与普通问答、Tool 成功与失败、实时遗忘与索引重建、性能与功能正确性是否被混淆。输出：必须修复、需关注、可接受三类问题，并给出具体修改位置。

## Prompt 02｜候选数据集搜索

为以下数据任务搜索 2～4 个高相关公开候选：[任务描述]。
只接受：论文作者/大学/企业官方 GitHub、官方项目页、官方 Hugging Face、NIST/微软/百度/OMG 等机构页面。
每个候选必须提供：正式名称、任务、版本线索、官方链接、论文、数据格式、标签、License/Terms 位置、已知问题、与本项目的适用和不适用边界。
禁止：只给名称不提供来源；把 BPMN/TREC 这类标准或系列写成单一数据集；根据搜索摘要臆测 License。
最后给出“建议进入抽样审计/仅补充/不推荐”的初步结论，但明确最终由人审批。

## Prompt 02-R｜候选来源审查

核对候选清单中的每一个链接是否真的是原作者或官方组织；检查正式名称、版本、任务和数据内容是否一致。发现转载、过时版本、名称歧义、无 License、动态在线 API 依赖或无法离线复现时，逐项标红。不要新增无官方来源的候选。

## Prompt 03｜来源与版本证据提取

阅读我提供的官方 README、Release、论文和数据卡，为 [dataset_id] 生成来源核验报告。只摘录可从原文直接确认的内容：发布者、正式名称、版本/Commit、文件列表、下载方式、任务定义、标注方法、评测脚本、已知修订。每条结论注明原文件/页面位置。推断必须单独列出。

## Prompt 04｜License 风险整理

你不是法律顾问。请根据我提供的 License/Terms 原文，整理 [dataset_id] 对以下用途的可能约束：下载、研究、修改、内部演示、比赛提交、公开展示、打包再分发、商业使用。每条结论引用原条款；不明确时写“需人工/法务确认”，不得给确定法律结论。输出一页风险摘要供 Reviewer 审批。

## Prompt 04-R｜合规审查

审查 License 风险摘要是否出现：把“可访问”误当“可再分发”、忽略底层网页版权、忽略署名/通知要求、忽略非商业限制、忽略模型生成数据的来源问题。输出必须补证据和暂停项。

## Prompt 05｜小样本质量审计

我将提供 [dataset_id] 的 schema 和 50～100 条样本。请执行数据质量审计设计：
- 字段缺失、类型、编码、重复、异常长度、ID/引用完整性；
- 标签是否能从证据推导；
- 与 [目标任务] 的匹配度；
- 正/负/边界/困难样本覆盖；
- 潜在泄漏、敏感信息和不稳定在线依赖；
- 需要人工逐条复核的样本 ID。
请输出审计表和可运行的本地检查脚本草案。脚本不得修改 raw，只输出报告和异常清单。

## Prompt 05-R｜样本审计复核

审查质量审计是否只做了格式检查而忽略语义；检查异常阈值是否合理、是否遗漏困难负样本、Gold evidence、模板泄漏、敏感信息和 License 限制。列出脚本可能静默丢失数据的路径。

## Prompt 06｜统一 Schema 转换方案

根据原始 schema 与目标“麒麟 OS Memory Gold”schema，生成字段映射、丢弃规则、匿名化、ID 生成、枚举转换和错误处理方案。要求：
1. 每条 processed 样本保留 raw_id/source_file/source_version；
2. 未识别字段和转换失败不得静默丢弃；
3. 输出转换统计和异常文件；
4. 提供单元测试和幂等性检查；
5. raw 目录只读。
先给设计和测试，再给代码草案。

## Prompt 06-R｜转换代码审查

审查转换方案/代码的范围、字段丢失、默认值伪造、异常吞噬、ID 冲突、非幂等、写入 raw、编码和内存风险。要求给出最小修复建议和必须补充的测试。

## Prompt 07｜自建候选样本生成

基于我提供的场景模板和标签规范，生成 [数量] 条“候选样本”，用于人工标注，不得称为 Gold。覆盖显式/隐式偏好、临时指令、更新/撤销、作用域冲突、安全优先、Tool 失败/取消/超时、知识版本和精准遗忘。每条提供生成模板族、预期考点和证据文本，不提供最终标签或将标签标记为 candidate_only。避免真实个人信息、真实密钥和未经授权企业内容。

## Prompt 07-R｜合成候选审查

审查候选样本是否模板化过强、答案过于明显、只包含成功路径、缺少困难负样本、存在现实敏感信息、冲突无法判定或遗忘没有 must_keep。输出需要删除、重写和保留的 sample_id。

## Prompt 08｜标注分歧分析

给定 Annotator A、B 的独立标注和原始证据，统计一致率并按分歧类型聚类：任务定义、偏好/临时边界、作用域、证据不足、冲突优先级、应删/应留。不要自动选择最终答案。输出供 Reviewer 裁决的对照表和可能需要修改的标注规则。

## Prompt 09｜泄漏与安全审计

审计 dev/regression/sealed_test 的泄漏与安全风险。按 user_id、conversation_id、workflow_id、template_family、文本近重复、同事实改写检查跨集合重复；扫描个人信息、凭证、路径、邮箱、电话和敏感字段。输出命中样本、风险等级、证据和人工处理建议。不要自动删除数据。

## Prompt 09-R｜泄漏脚本审查

审查泄漏/安全脚本是否只做完全字符串匹配，是否遗漏中文近义改写、参数替换模板、同一事实不同表述、索引缓存和 Git 历史残留。检查误报/漏报验证方法。

## Prompt 10｜评测报告初稿

根据我提供的固定数据版本、环境清单、原始指标文件、失败样本和统计脚本，生成评测报告初稿。必须包含：数据来源与合规、切分与封存、实验环境、指标定义、偏好/检索/冲突/遗忘/延迟结果、P50/P95、失败类型、未达标项、复现步骤。每个数字注明来源文件和字段；没有证据的数字写“缺失”，不得推测。

## Prompt 10-R｜报告证据审查

逐项核对报告中的数字、结论和比较是否能回到原始文件；检查是否隐藏失败样本、混淆开发集和封存集、把静态检查写成 Runtime 通过、把单次延迟写成稳定指标、把公开基准结果写成本项目成绩。输出必须修复项。

# 附录D  推荐公开数据源与参考资料

以下为本手册编制时核对的官方或原始来源。下载前仍应再次检查最新 README、License、Release 和文件哈希。

| 资源 | 说明 | 官方链接 |
| --- | --- | --- |
| 比赛方案 | 《OS Agent 记忆优化及高效应用研究比赛方案》，题目编号 XA-202612，麒麟软件有限公司。 | 项目源文件 |
| LongMemEval | Official repository: Benchmarking Chat Assistants on Long-Term Interactive Memory（含 cleaned 数据下载说明）。 | 打开官方页面 |
| LoCoMo | SNAP Research official repository and project page: Evaluating Very Long-Term Conversational Memory of LLM Agents. | 打开官方页面 |
| StableToolBench | THUNLP-MT official repository: stable tool-learning benchmark based on ToolBench. | 打开官方页面 |
| ToolBench | OpenBMB official repository. | 打开官方页面 |
| MultiWOZ | Original repository with MultiWOZ 2.2 correction reference. | 打开官方页面 |
| DailyDialog | ACL Anthology paper: DailyDialog: A Manually Labelled Multi-turn Dialogue Dataset. | 打开官方页面 |
| PersonaChat | ParlAI project page（页面已归档，使用前核对数据和 License）。 | 打开官方页面 |
| TREC | NIST Text REtrieval Conference official data portal. | 打开官方页面 |
| MS MARCO | Microsoft official MS MARCO site and Terms/Notice. | 打开官方页面 |
| DuReader Retrieval | Baidu official DuReader repository. | 打开官方页面 |
| T2Ranking | THUIR official repository: A large-scale Chinese benchmark for passage ranking. | 打开官方页面 |
| BPMN | Object Management Group official BPMN specification page. | 打开官方页面 |
| LongMemEval-V2（可选） | Official repository for web/enterprise agent trajectory memory evaluation. | 打开官方页面 |
| LoCoMo-Plus（可选） | ACL 2026 paper/repository；作为新兴候选，必须先完成独立质量与复现审计。 | 打开官方页面 |

# 文档结束

执行中出现来源、License、标注口径或 Runtime 证据争议时，先停止对应 Gate，保留原始证据并提交 Reviewer。不要为了赶进度绕过门禁。