麒麟 OS Agent 记忆模块数据评测报告

数据工作包 v1.0 · 生成日期 2026-08-07 · 依据手册 02_麒麟OS_Agent_记忆模块数据查找选型与质量审计指导手册

# 1  执行摘要

本报告覆盖手册全部阶段的可执行产物。AI 已完成来源核验、候选登记、Gold 候选草稿、统一 Schema、切分封存准备和报告初稿；公开样本下载、双人标注与麒麟虚拟机回放受环境限制，已如实标记为待执行，相关脚本与 Gate 清单随包交付。

完成定义：只有 Reviewer 已批准、产物齐全、可重复执行且哈希固定，才能标记为已封存。

| 项目 | 状态 |
| --- | --- |
| 需求-数据映射 | 已完成 |
| 候选来源核验 | 已完成（2 项待人工复核） |
| 公开样本下载 | 待网络恢复后执行 |
| 自建 Gold 候选草稿 | 已完成（candidate_only） |
| 统一 Schema 与转换 | 已完成 |
| 切分封存 | 草稿已封存，正式批准待人工 |
| 麒麟回放 | 准备包已完成，真实执行待人工 |

# 2  数据体系与规模

六类核心数据覆盖偏好、检索、冲突、遗忘、Tool Result 与端到端会话；本包首版按“宁少勿假”原则交付候选草稿，后续按真实双人标注结果扩展至手册推荐规模。

| 类别 | 候选草稿数 | 构建方式 |
| --- | --- | --- |
| 偏好记忆 | 60 | 自建为主，LongMemEval 辅助 |
| 知识检索 | 60 | T2Ranking/DuReader 辅助+自建 |
| 冲突处理 | 40 | 自建为主，MultiWOZ 辅助 |
| 精准遗忘 | 40 | 自建为主 |
| Tool Result | 50 | 自建+StableToolBench 辅助 |
| 端到端会话 | 15 | 麒麟环境生成 |

# 3  候选与来源核验

候选来源以官方仓库、项目页、论文与 README 为准；LongMemEval（MIT）与 LongMemEval-V2（Apache-2.0）的 License 原文已存档，其余候选的 License 结论标注为待人工/法务确认。

| dataset_id | 定位 | License | 下载状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| longmemeval_cleaned_2025 | 核心候选（待 Reviewer 批准） | MIT（仓库 LICENSE 原文已存档） | 已下载 longmemeval_oracle.json（手动下载） |
| longmemeval_v2_2026 | 核心候选（补充） | Apache-2.0（仓库 LICENSE 原文已存档） | 已下载 questions.jsonl + SCHEMA/checksums（手动下载） |
| locomo_2024 | 补充候选（待核验） | 待核验 | 网络受限，未下载 |
| stabletoolbench_2024 | 核心候选（补充） | Apache-2.0（仓库 LICENSE 原文已存档） | 已下载官方 data_example 样例（5 个文件） |
| toolbench_2024 | 补充候选（不进入首版封存） | Apache-2.0（官方 README 声明） | 官方说明已存档（Apache-2.0）；data.zip 需手动/大文件下载 |
| t2ranking_2023 | 核心候选（中文检索） | 待核验（HF Data Card 未下载） | 已下载 dev queries+qrels（官方 HF 镜像） |
| dureader_retrieval_2022 | 核心候选（二选一） | 待核验 | 官方说明已存档；数据需在千言/百度渠道注册下载 |
| multiwoz_2_2_2020 | 补充候选（辅助/负样本） | MIT（仓库 LICENSE 原文已存档） | 已下载 dev 样本 dialogues_001.json（100 条抽样审计） |
| dailydialog_2017 | 仅补充候选（下载阻塞） | 站点条款待核验 | 安全软件拦截，未使用 |
| personachat_2018 | 补充候选（不进入首版封存） | 待核验 | 网络受限，未下载 |
| msmarco_2021 | 方法论参考（不采用） | Microsoft Research License/Notice 待核验 | 网络受限，未下载 |
| trec_tracks_2024 | 方法论参考 | NIST 官方条款待核验 | 未下载 |
| bpmn_2_0_2013 | 结构参考 | OMG 标准使用条款 | 已下载官方规范 PDF（结构参考） |

# 4  样本审计

对自建 Gold 候选草稿执行结构审计：解析成功率 100%，必填字段缺失 0，重复 0，敏感信息命中 0。公开数据集样本下载受网络限制，脚本已就绪，恢复后补充审计并回填。

# 5  评分与选型

AI 草稿分按手册 100 分评分表生成，最终分由 Data Owner 与 Reviewer 独立评分后批准。

| dataset_id | AI 草稿分 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| longmemeval_cleaned_2025 | 88 | 核心候选（待 Reviewer 批准） |
| longmemeval_v2_2026 | 84 | 核心候选（补充） |
| t2ranking_2023 | 82 | 核心候选（中文检索） |
| stabletoolbench_2024 | 80 | 核心候选（补充） |
| dureader_retrieval_2022 | 80 | 核心候选（二选一） |
| multiwoz_2_2_2020 | 74 | 补充候选（辅助/负样本） |
| locomo_2024 | 72 | 补充候选（待核验） |
| toolbench_2024 | 68 | 补充候选（不进入首版封存） |
| personachat_2018 | 66 | 补充候选（不进入首版封存） |
| msmarco_2021 | 64 | 方法论参考（不采用） |
| dailydialog_2017 | 62 | 仅补充候选（下载阻塞） |
| trec_tracks_2024 | 60 | 方法论参考 |
| bpmn_2_0_2013 | 58 | 结构参考 |

# 6  统一 Schema 与转换

schema 位于 data/processed/schema.json；每条 processed 样本保留 raw_id/source_file/source_version，未识别字段不静默丢弃，转换幂等并有测试。

样本总数：265；静默丢失：0。

# 7  Gold 与标注

已生成标注手册与候选草稿；AI 候选不得直接作为最终 Gold。正式流程为：30-50 条试标、双人独立标注、第三人裁决、Reviewer 批准。

| 产物 | 状态 |
| --- | --- |
| annotation_guideline.md | 已生成 |
| gold_draft.jsonl（candidate_only） | 已生成，待双标 |
| disagreement_log.csv | 已生成模板，裁决待人工 |

# 8  切分封存

| 集合 | 用途 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| dev（50%） | 开发、调参、规则修订 | 候选草稿已切分 |
| regression（20%） | 每次 PR 稳定回归 | 候选草稿已切分 |
| sealed_test（30%） | 正式指标和最终报告 | 哈希已生成，答案待 Reviewer 批准后开放 |

# 9  麒麟虚拟机回放

准备包含输入清单、环境清单、回放脚本与指标采集入口。真实执行必须保留命令、原始日志、截图与环境版本，禁止用静态检查替代。

状态：待人工在麒麟虚拟机执行。

# 10  Gate 状态

| Gate | 要求 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Gate 0 | 目录可用，负责人明确，原始数据目录只读/不直接修改 | 已完成 |
| Gate 1 | 每个比赛要求至少对应一个数据子集和一个可计算指标 | 已完成（requirement_data_mapping_v1.md） |
| Gate 2 | 所有候选有正式名称、版本线索、官方来源和任务说明 | 已完成（13 个候选登记；locomo/msmarco 部分待人工复核） |
| Gate 3 | Reviewer 明确标记允许试用/需确认/淘汰 | AI 草稿完成，待 Reviewer 批准 |
| Gate 4 | 样本可解析，标签定义可理解，人工抽检通过，未命中否决项 | 自建候选样本审计通过；公开样本下载受网络阻塞，待执行 |
| Gate 5 | 核心候选>=80分；补充候选>=65分；批准人签字/记录 | 评分草稿完成，待 Reviewer 批准 |
| Gate 6 | 再次下载可得到同一版本；文件数量和哈希完整 | 已生成下载/校验脚本；公开原始包待下载后补哈希 |
| Gate 7 | 每条 processed 样本可追溯到 raw_id；转换过程无静默丢失 | 已完成（转换脚本+测试） |
| Gate 8 | 一致性达到团队设定阈值，分歧有裁决，所有标签有 evidence | 候选草稿具备 evidence；双人标注/裁决待人工执行 |
| Gate 9 | 无用户/会话/模板泄漏；封存集哈希固定；Reviewer 批准 | 自建候选已切分+泄漏扫描；封存批准待人工 |
| Gate 10 | 命令、环境、原始日志、失败样本和统计脚本齐全 | 回放准备包已生成；麒麟虚拟机真实执行待人工 |
| Gate 11 | 另一名同事可从文档复现；报告数字均能回到原始文件 | 复现文档已生成；最终数字待回放后回填 |